Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego 
z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Żuromin

za 2004 rok

# Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2004 roku [zł.]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | [%] wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Budowa wodociągu Chamsk - Olszewo | 50.000 | 51.300 | 51.295 | 99,9 |
| 2. | Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy | 35.000 | 119.084 | 117.981 | 99,1 |
| 3. | Budowa ul. Parkowej w Poniatowie | 70.000 | 70.000 | 69.193 | 98,9 |
| 4. | Budowa ul. Cichej w Żurominie | 100.000 | 110.000 | 109.752 | 99,8 |
| 5. | Budowa ul. Armii Krajowej w Żurominie | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100,0 |
| 6. | Budowa ul. Nowej w Kliczewie Małym | 70.000 | 75.000 | 44.282 | 59,0 |
| 7. | Budowa drogi do Tadajówki | 50.000 | 55.000 | 33.473 | 60,9 |
| 8. | Budowa chodnika Żuromin - Dąbrowa | 20.000 | 20.000 | 17.912 | 89,6 |
| 9. | Modernizacja ul. Przedwiośnie i ul. Przemysłowej w Żurominie | 50.000 | - | - | - |
| 10. | Wykup gruntu pod drogi | 20.000 | - | - | - |
| 11. | Wykup gruntu pod budowę ronda | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 100,0 |
| 12. | Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie | 40.000 | 208.500 | 208.048 | 99,8 |
| 13. | Budowa sali gimnastycznej przy SSP w Poniatowie | 150.000 | 170.436 | 170.014 | 99,8 |
| 14. | Modernizacja pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego przy SSP w Poniatowie | 10.000 | 11.000 | 10.709 | 97,4 |
| 15. | Rozbudowa świetlicy socjoterapeutycznej i centrum informatycznego w Żurominie | 69.500 | 69.500 | 46.803 | 67,3 |
| 16. | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej w Żurominie | 35.000 | 262.400 | 193.742 | 73,8 |
| 17. | Wykup 3 budynków (wiat) od SKR w Żurominie | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 100,0 |
| 18. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sadowie | 4.800 | 4.800 | 4.419 | 92,1 |
| 19. | Budowa budynku administracyjnego przy ul. Olszewskiej w Żurominie | 70.000 | 140.000 | 139.660 | 99,8 |
| 20. | Budowa zbiornicy padliny w Franciszkowie | 170.000 | 182.500 | 181.666 | 99,5 |
| 21. | Modernizacja wysypiska odpadów komunalnych w Brudnicach | 120.000 | 7.500 | 368 | 4,9 |
| 22. | Remont DL w Olszewie | 20.000 | 23.500 | 23.422 | 99,7 |
| 23. | Projekt pływalni miejskiej w Żurominie | 300.000 | - |  |  |
| 24. | Docieplenie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie | - | 59.000 | 58.765 | 99,6 |
| 25. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Żurominie | - | 25.000 | 22.031 | 88,1 |
| 26. | Zakup komputera i oprogramowania dla MGOPS w Żurominie | - | 8.800 | 8.800 | 100,0 |
|  | ### Razem | 1.691.500 | 1.915.520 | 1.754.535 | 91,6 |