Formularz nr 8

U M O W A   N R …………..

W dniu ………….. r. w Żurominie pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. Pana Zbigniewa Noska - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

przy kontrasygnacie Pani Marii Żołnowskiej – Skarbnika Gminy

a ……………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………….

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w  przetargu nieograniczonym z dnia ……………………… r została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin.

2. Zakres zadania obejmuje prace naprawcze nawierzchni drogowych, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w zależności od potrzeb, zgodnie z zakresem robót przedstawionym w zleceniu.

3. Formularz ofert przetargowej stanowi załącznik do niniejszej umowy .

§ 2.

1. Terminy rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się dzień podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji remontów cząstkowych w terminie do 10 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia z zakresem robót.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r.

§ 3.

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ustala się  na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w ofercie przetargowej Wykonawcy:

- Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu
 emulsji drogowej i grysów  kamiennych                                 ………  zł/m2

- ułożenie 1 m2 nawierzchni z masy bitumicznej gr. 4 cm
 na istniejącej podbudowie 				               ………   zł./m2

- wyrównanie nawierzchni masą bitumiczną			   ……...    zł/tonę

- remont dróg masą z recyklera                                                  ………   zł/tonę

- uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym		   ..……  zł/tonę

- Ceny jednostkowe zawierają  podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę obliczoną jako iloczyn wykonanego zakresu rzeczowego i oferowanej ceny jednostkowej określonej w § 3 ust. 1 umowy.

- Łączna wartość umowy nie przekroczy wartości szacunkowej umowy tj. kwoty ………………… zł brutto (słownie: …………..)

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty wskazanej w § 3 ust. 4.

§ 4.

1.  W ramach wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest między innymi do zabezpieczenia robót poprzez prawidłowe tymczasowe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 	Wszyscy pracownicy biorący udział w robotach muszą być przeszkoleni pod względem BHP.

Cena oferty uwzględnia koszty związane z zabezpieczeniem robót (oznakowaniem robót).

2.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej

§ 5.

- Protokół odbioru oraz dokumentacja realizacji prac, dostarczona przez Wykonawcę, będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonania remontu cząstkowego.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, w którym określa również sposób i termin usunięcia stwierdzonych wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia realizacji zadania.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć świadectwa jakości, atesty, wyniki badań laboratoryjnych i inne dokumenty dotyczące użytych, wbudowanych materiałów, celem ich weryfikacji i oceny.

§ 6.

Płatność nastąpi po zakończeniu i protokolarnym odbiorze zleconych robót cząstkowych oraz wystawieniu faktur częściowych w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 7

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Zamawiający ustali z wykonawcą zakres prac ze wskazaniem elementów naprawianych.

- Uczestniczenie w konsultacjach, które okażą się niezbędne do zapewnienia właściwego wykonania umowy.

- Dokonanie odbioru końcowego robót.

§ 8.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi i polskimi normami.

- Zapewnienie ciągłego kierowania robotami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia .

- Kierownikiem prac będzie p. ……………..

- Przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz z udokumentowaniem ilości, jakości i kompletności robót oraz odpowiednich wykazów użytych materiałów.

- W przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac bezzwłocznie po uzyskaniu informacji (telefonicznej) od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszystkich rygorów wynikających z przepisów BHP.

- W czasie trwania realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ład i porządek, a także zobowiązuje się do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz na swój koszt oznakowania prowadzonych prac w pasie drogowym na czas ich trwania.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu powodować utrudnienia i nie zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

- Za powstałe wypadki i szkody wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia i oznakowania frontu prac, bądź ich zaniechania pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną, techniczną i branżową, w razie stwierdzenia odstępstw Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 9.

- Strony ustaliły kary umowne z następujących tytułów i podanych wysokościach:

a/  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jest on zobowiązany zapłać Zamawiającemu tytułem odszkodowania karę umowną w wysokości 20%  łącznej wartości umowy określonej w § 3 ust. 4 umowy.

b/ W przypadku zwłoki w oddaniu zadania objętego poszczególnym zleceniem, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 5% wynagrodzenia wartości robót objętej zleceniem na rzecz  Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy bez należytej staranności, nie zachowuje warunków technologicznych wykonywania usługi, narusza przepisy dotyczące oznakowania w pasie drogowym na czas trwania realizacji zadania lub nie wykonuje umowy Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę w wysokości 20%  łącznej wartości umowy określonej w § 3 ust. 4 umowy.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 12.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz  dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 13.

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                           W Y K O N A W C A :

1.   ..................................................                    1. ................................................

2.   ..................................................                     2.   .................................................