UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE 
Nr ..........

W dniu ....... w Żurominie pomiędzy: Gminą i Miastem Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, NIP 511-02-70-269, Regon 130377936 zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - Zbigniewa Noska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Żuromin - Marii Żołnowskiej

a .................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”

działającym na podstawie:

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ..................................

- ………………………

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z  dnia ........ r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot  zamówienia

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Przebudowa parku Plac Wolności wraz z placem zabaw – etap I” zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną dnia ……………stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy.

2.  Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach

niniejszej Umowy określa:

- Dokumentacja projektowa,

2)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

3)  Przedmiary robót,

3)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z: dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót przedmiarem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą przetargową.

4.Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem.

5.Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.

6.Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami określonymi w ust. 2 stanowią integralną część   niniejszej umowy.

§ 2.

Termin wykonania

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia uzyskania prawomocnej decyzji między innymi pozwolenia na budowę.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do 30.08.2014 roku.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy określonego

w § 1 niniejszej Umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone przez Wykonawcę

w ofercie przetargowej w wysokości: ……… PLN brutto (słownie złotych:

…………………….…………………………………………………….).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone, w dołączonym do niniejszej

Umowy, Kosztorysie ofertowym, sporządzonym metodą uproszczoną.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu

zamówienia, określony w Dokumentacji Technicznej, zgodnie z zapisami § 1 niniejszej

Umowy, w tym koszty i opłaty dotyczące między innymi:

1) robót przygotowawczych, porządkowych

2) zagospodarowania placu budowy,

3) utrzymania zaplecza budowy – naprawy, zapewnienia energii, wody na potrzeby budowy,

4) dozorowania budowy,

5) odtworzenia dróg, chodników,

6) wywozu nadmiaru gruntu,

7) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

8) zapewnienia i opłacenie kosztów pracy kierowników budowy,

9) zabezpieczenia drzew i ich ochrony przed jakąkolwiek szkodą,

10)wykonania niezbędnych badań, pomiarów, uzyskania opinii

11)zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej.

12) inne koszty określone w pkt. 3.7.8 SIWZ

4. Pominięcie, przy wycenie wymaganych do wykonania robót budowlanych, określonych

w Dokumentacji Projektowej z przedmiarami robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ofercie przetargowej Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu robót i nie ujęcie w wyliczonej cenie ryczałtowej wykonania przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

5. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. protokolarne przekazanie placu budowy  w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy oraz protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy;

2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego a w razie konieczności nadzoru archeologicznego i nadzoru autorskiego;

3. dokonywanie odbioru robót zanikających w terminie 2 dni od daty zgłoszenia ich

Wykonania;

4. protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru;

6. zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty o ile ten obowiązek wynika z treści niniejszej umowy.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, protokolarne przejęcie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy.

2. zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i opłacenie kierowników budowy i innych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia,

zapewnienie i opłacenie energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy;

3. poniesienie kosztów wyłączenia i włączenia energii;

4. wykonanie przez kierownika budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

5. prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP, Ppoż. oraz

zasadami sztuki budowlanej;

6. ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, utrzymanie i konserwacja urządzeń

zabezpieczających plac budowy i robót, w tym zabezpieczenie drzew i ich ochrony przed jakąkolwiek szkodą;

7. ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy, do chwili odbioru końcowego,

odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe, z jego winy, na placu

budowy;

8. w przypadku dokonania wszelkich zniszczeń lub uszkodzeń w toku realizacji zamówienia  – Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu

pierwotnego, oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót;

9. zdemontowanie, naprawa i montaż obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu;

10. uzgodnienie wejścia na teren prywatny, celem wykonania robót budowlanych

i uregulowanie ewentualnych kosztów szkód, powstałych w trakcie realizacji robót;

11. zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia oraz nadzoru robót przez osoby, mające wymagane przepisami prawa, oraz warunkami SIWZ, uprawnienia;

12. zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie, wskazanych osób, będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób określonego postanowieniami SIWZ.

13. zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa

w ust. 12 nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy;

14. skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osób innych, niż wskazane w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa, wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania robót.

15. natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Inspektora

Nadzoru oraz Zamawiającego o ich wystąpieniu;

16. zawiadamianie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych,

w terminie 2 dni od ich wykonania;

17. obsługa geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

18. wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania

przedmiotu zamówienia oraz ich przekazanie Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu;

19. pisemne zgłoszenie do odbiorów wykonanych etapów robót Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu;

20. przekazanie Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu, w dniu przeprowadzenia

odbioru ostatecznego robót, kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i innych

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości ich wykonania;

21. uporządkowanie placu budowy i zlikwidowanie zaplecza, w terminie przewidzianym na

wykonanie tych czynności w protokole odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

22. uczestniczenie we wszystkich odbiorach wykonanych robót, a także radach budowy

w sprawie prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach

określonych przez zamawiającego,;

23. wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, których konieczność wykonania wyniknie

z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili

składania ofert, nie objętych dokumentacją przetargową oraz ofertą przetargową, o ile

zostaną pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego,

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone, na podstawie uzgodnionych

z Zamawiającym kosztorysów, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów

i standardów przyjętych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym.

24. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli

wykonał prace dodatkowe, bez uzyskania jego pisemnej zgody, na wykonanie tych robót;

25. prowadzenie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,  na podstawie

Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych;

26. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, w tym wykazem wykonanych robót i dokumentacją fotograficzną zapisaną w formie elektronicznej (np. pdf.);

27. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

28. uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych zezwoleń i dokonania zgłoszeń wymaganych przepisami obowiązującego prawa,

29. organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

30. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym osobom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania;

- usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach budowlanych, stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych i końcowego, a następnie wezwania Zamawiającego do wykonania ponownego odbioru;

- przeprowadzenia bezpłatnych, corocznych przeglądów w okresie gwarancji w terminach ustalanych przez Zamawiającego.

- przeszkolenia, zakończonego wydaniem zaświadczeń, dwóch pracowników Zamawiającego, dającego niezbędną wiedzę do przeprowadzania kontroli i oględzin na placu zabaw.

34. organizowanie i prowadzenie robót w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla

osób przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ;

35. zagospodarowania powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. z 2013 r, poz. 21 ze zm.) i Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1232 ze zm.);

36. uzgadnianie z autorskim Biurem Projektowym, Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym

ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian technologicznych wykonania robót.

Wprowadzenie zmian technologii obciąży Wykonawcę;

37. utrzymania czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy;

§ 6.

Warunki realizacji prac przez podwykonawców

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, która nie spełnia wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia, która nie spełnia wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany o wartości umowy powyżej 50.000 zł

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.

7. W przypadku uchylania się przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

a) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, 
w szczególności odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi i kar umownych.

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 7.

Zastosowane materiały i wyroby

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które muszą

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania

w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz odpowiadające

wymogom Dokumentacji projektowej oraz STWiOR, stanowiącej załączniki do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów,

o których mowa w ust.1.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę  techniczną.

§ 8.

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia

Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej Umowy

wyznacza się:

1. ze strony Zamawiającego:

-  Inspektor nadzoru, wskazany przez Zamawiającego.

2. ze strony Wykonawcy:

- Kierownik budowy: ………………………………

.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed podpisaniem umowy  wnosi na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości  8% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy tj.  ………......... zł  (słownie złotych: ..............) w formie ……………….

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona po wykonaniu i odbiorze końcowym zadania w terminie 30 dni po ich dokonaniu. Pozostałe 30% zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji określonym w § 14.

3. Zamawiający ma prawo, bez zgody Wykonawcy, przeznaczyć zabezpieczenie należytego

wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

6. O dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie.

§ 10 .

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego, będzie wykonany

bezusterkowo, w sposób zgodny z Dokumentacją Techniczną, STWiOR, SIWZ, Ofertą przetargową Wykonawcy przedmiot zamówienia.

2. Roboty zanikowe podlegają poszczególnym odbiorom zatwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru po stwierdzeniu ich wykonania bez wad.

3. Poszczególne etapy robót podlegają odbiorom częściowym na podstawie pisemnego zgłoszenia do odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela. Zamawiającego i Kierowników robót. Jeżeli w toku czynności odbioru, poszczególnych elementów robót, zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odmówi ich odbioru

i wyznaczy termin na ich usunięcie. Nie usunięcie wad w terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego skutkuje naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Z czynności odbioru częściowego sporządzony jest protokół odbioru częściowego, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół odbioru podpisany bez uwag i zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury,

o której mowa w § 11 ust. 1.

4. Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu gotowość do odbioru

końcowego na piśmie, najpóźniej w terminie określonym w § 2 ust. 2).

5. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie

7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający

może odmówić odbioru, do czasu ich usunięcia. Nie usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego skutkuje naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru

ostatecznego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy

wyznaczone na usunięcie przez Wykonawcę ewentualnych, stwierdzonych w toku

czynności odbioru, wad.

8. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze będzie stanowiło

odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia.

9. Od daty odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, rozpoczynają swój bieg terminy

zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (tożsamej z papierową):

a) dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją fotograficzną ,

b) atesty na urządzenia rekreacyjne i bezpieczne podłoże,

c) certyfikaty bezpieczeństwa dla każdego urządzenia rekreacyjnego;

d) karty gwarancyjne w języku polskim dla każdego urządzenia,

e) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją przetargową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

f) pisemną gwarancję na wykonane roboty.

11. Przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru,

przeprowadzi przy udziale Wykonawcy, odbiór pogwarancyjny przedmiotu zamówienia

zakończony protokołem odbioru pogwarancyjnego.

§ 11 .

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy po zakończeniu robót, protokólarnym odbiorze końcowym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru i po przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni od daty jej złożenia;

2. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilości dni tego opóźnienia oraz oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żądanych roszczeń z tytułu umów.

3. Wynagrodzenie określone w ust. § 3 ust. 1 może ulec zmniejszeni w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

4. Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności o zapłatę za wykonanie zamówienia na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12 .

Dane stron Umowy do faktur

1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach

Należy wpisać jako: nabywcę/płatnika:

Gmina i Miasto Żuromin

Pl. Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

NIP 511 – 02 – 70 - 269, REGON 130377936

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada

NIP …………………………….. ; REGON …………………… oraz rachunek

bankowy Nr ………………………………………………………………………..

§ 13.

Kary umowne

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia ;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 3, ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie;

3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po

stronie Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez

Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25%

wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy.

4) z tytułu każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000 zł.

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000 zł.

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5.000 zł.

- Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia oraz innych należności przysługujących wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  z wynagrodzenia umownego należnego wykonawcy  bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 14.

Gwarancja

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Na wykonane roboty budowlane, nawierzchnię i urządzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- na elementy metalowe, elementy z tworzyw sztucznych – min. 10 lat

- na elementy z drewna, sklejki, nawierzchnie (materiał i wykonanie), roboty budowlane – min.5 lat

- na roboty ogrodnicze – minimum 3 lata

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn 
w nich tkwiących.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów.

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6.

- O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek lub wad w ustalonym terminie.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie może również nastąpić z kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy.

- Wykonawca, przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz pełną dokumentację zainstalowanego sprzętu i urządzeń w języku polskim.

- Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części zamienne zalecane przez producenta.

- Gwarancja traci ważność, gdy Zamawiający przeprowadzi naprawy lub istotne zmiany w sprzęcie bez zgody Wykonawcy.

- W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności – niniejszej umowy, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

- Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, określonym w przepisach Kodeksu cywilnego.

- Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego regulują 
w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy nie wiążą Zamawiającego.

§ 15.

Zmiany umowy

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony z wyłączeniem sytuacji opóźnienia wydania pozwolenia na budowę, którego to opóźnienie wydania powoduje, iż strony przedłużają termin zakończenia umowy o okres od podpisania niniejszej umowy do dnia wydania decyzji, co nie musi być potwierdzane aneksem i ma zastosowanie niezależnie od tego czy aneks w tym zakresie będzie podpisany.

2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy

3.	Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami SIWZ;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź opóźnienie związane z uzyskaniem w/w dokumentów;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; wstrzymanie realizacji umowy przez zamawiającego;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, w tym przyczyny związane z usytuowaniem inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony archeologicznej.

W przypadku wystąpienia w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

Zmiany osobowe:

-  zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustaw;

-  zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ.

Zmiany terminów płatności:

- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, a także zmiany samoistne;

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy

Zmiana Podwykonawców:

- zmiana podwykonawców, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po uprzedniej akceptacji zamawiającego oraz wykazaniu przez Wykonawcę, iż poprzedniemu podwykonawcy wypłacono należne mu wynagrodzenie za dotychczas wykonaną pracę bądź przedstawieniu dowodu, iż poprzedni podwykonawca nie miał prawa do wynagrodzenia i zrzekł się prawa do niego tak wobec Wykonawcy jak i wobec Zamawiającego.

Zmiana obowiązującej stawki VAT

- jeżeli zmienią się przepisy dot. stawki podatku VAT.

§ 16.

Warunki odstąpienia od Umowy i rozwiązania umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy :

1) wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o

tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia, należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania zrealizowanej części

Umowy;

2) Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy,

a w szczególności:

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót wynikających z niniejszej Umowy

w ciągu 21 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy oraz Dokumentacji

Technicznej przez Zamawiającego,

2) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, niezgodnie z Dokumentacją Projektową,

SIWZ, Ofertą przetargową, a także obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, w sposób nienależyty i nieterminowy.

3) Wykonawca przerwał realizację robót na okres powyżej 21 dni i nie podejmuje ich

realizacji, pomimo pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inspektora Nadzoru

i Zamawiającego;

4) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, ze nie

gwarantuje to wykonania prac w umownym terminie.

3. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia

publicznego przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, jeżeli wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej

5% wartości umowy, skutkować będzie wykluczaniem Wykonawcy z innych postępowań

prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie i zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego czynności odbioru robót

przerwanych oraz robót zabezpieczających,

3) Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego sporządzi

szczegółowy protokół odbioru wykonanych na dzień odstąpienia od Umowy robót,

który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, usunie z terenu

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, a o ile tego nie wykona

Zamawiający dokona tego samodzielnie, a kosztami z tego tytułu obciąży

Wykonawcę.

5) Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych i dokona zapłaty należnego

Wykonawcy wynagrodzenia, wg stanu przyjętego z dnia odstąpienia, określonego

w protokole odbioru robót, przez Inspektora Nadzoru,

6) Zamawiający przejmie z chwilą ostatecznego i bezusterkowego odbioru wykonanych

robót, przekazany przez Wykonawcę plac budowy.

§ 17.

Inne postanowienia umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest, do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

§ 18.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, związane z wykonywaniem niniejszej Umowy, strony będą rozstrzygać,

w pierwszej kolejności na drodze porozumienia.

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez Strony niniejszej Umowy

porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące

Przepisy:

-  Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2004 r, poz. 121),

- Ustawy z dnia 7.07.1994 r - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

- Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.).

§ 19.

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y :                                             W Y K O N A W C A :

1. ......................................................                         1.  .........................................................

2. ......................................................                         2. ..........................................................