PLAN ROZWOJU

LOKALNEGO DLA GMINY I MIASTA

ŻUROMIN

URZĄD GMINY I MIASTA ŻUROMIN

09-300 ŻUROMIN

PLAC PIŁSUDSKIEGO 3

Żuromin 2005 rok

Spis treści

| I. | ## Wstęp | 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | # Założenia zakres i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego | 4 |
| III. | # Sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem planu 3.1. Położenie, powierzchnia i ludność 3.2. Zasoby i warunki środowiska 3.3. Obszary i obiekty chronione 3.4. Liczba mieszkańców, rozmieszczenie przestrzenne ludności oraz gęstość zaludnienia 3.5. Rynek pracy, działalność podmiotów gospodarczych 3.6. Oświata i kultura 3.7. Usługi opiekuńcze 3.8. Ochrona zdrowia 3.9. Zasoby mieszkaniowe Gminy i Miasta Żuromin | 4 4 6 10 11 13 16 18 18 19 |
| IV. | # Infrastruktura techniczna 4.1. Zaopatrzenie w wodę 4.2. Gospodarka ściekowa 4.3. Gospodarka odpadami 4.4. Zaopatrzenie w gaz 4.5. Zaopatrzenie w ciepło 4.6. Telekomunikacja 4.7. Transport i komunikacja | 20 20 20 21 22 22 23 |
| V. | Analiza SWOT dla Gminy i Miasta Żuromin | 24 |
| VI. | # Zakres zmian | 25 |
| VII. | Programy wraz z zadaniami inwestycyjnymi planowanymi do realizacji w latach 2005-2006 i w latach 2007-2010 | 27 |
| VIII. | Programy nieinwestycyjne z zakresu rozwoju społeczno – gospodarczego gminy i miasta wraz z planowanymi działaniami na lata 2005-2010 | 41 |
| IX. | System wdrażania, monitorowania i oceny Planu Rozwoju lokalnego | 47 |

### I. Wstęp

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje swoim zakresem lata 2005 – 2006 i lata 2007 –2010.

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2006 jest opracowany na podstawie Wieloletniego Planu inwestycyjnego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 144/XVII/2004 z dnia a16 marca 2004 roku z późn. zmianami.

a następnie konsultowany i korygowany do końca czerwca 2005 roku. Prace nad planem były prowadzone w siedzibie Urzędu Gminy Żuromin.

Struktura planu jest zgodna z wymaganiami określonymi w dokumentach wdrażających fundusze strukturalne. Zawartość merytoryczna planu jest zgodna z wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2004-2006.

1. Plan będzie realizowany na obszarze Gminy i Miasta Żuromin.

2. Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia zadania inwestycyjne, które zostaną

rozpoczęte w latach 2005-2006 a zakończone najpóźniej do 30 grudnia 2006 roku.

3. Podstawą przygotowania planu były następujące dokumenty:

- Raport o stanie Gminy, maj 2004,

- Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 – 2006 – przyjęty Uchwałą

Rady Gminy Żuromin Nr XV/66/03 z dnia 27 listopada 2003 roku.

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy i Miasta Żuromin uchwalone Uchwałą Nr XVII/15/00 Rady Gminy w

Żurominie w dniu 28 czerwca 2000 roku.

Wszystkie koszty realizacji zadań inwestycyjnych zostały przyjęte na poziomie średnich cen brutto roku 2004 i będą wymagały ewentualnego indeksowania w kolejnych latach realizacji planu. W zależności od rodzaju zadania inwestycyjnego przyjmowano ceny normatywne albo faktycznie ponoszone przy podobnych przedsięwzięciach.

Plan Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym to dokumenty o charakterze  strategicznym dla rozwoju Gminy Żuromin na lata 2004-2010.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym 
z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych.

Plan niniejszy opracowany został według wytycznych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W Działaniu 3.1 Obszary wiejskie oraz w Działaniu 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji przewidziane są do realizacji projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. W ramach obu Działań do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz miast do 20.000 mieszkańców wynikające z  Planu Rozwoju Lokalnego.

Plan Rozwoju Lokalnego jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. Służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego. Obejmuje on analizę i diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju samorządu, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2005 - 2006, obligatoryjnie, a w latach 2007 – 2010 fakultatywnie.

II. Założenia zakres i czas realizacji Planu Rozwoju

Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje teren Gminy i Miasta Żuromin. Realizacja planowana jest na lata 2005-2006.

Przy opracowaniu uwzględniono:

- Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żuromin na lata 2004-2006,

- Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013,

- Politykę Unii Europejskiej dotyczącą Funduszy Strukturalnych

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żuromin

Plan Rozwoju Lokalnego ma za zadanie rozpowszechnianie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej przez potencjalnych Beneficjentów 
z terenu Miasta i Gminy Żuromin.

III. Sytuacja społeczno-gospodarcza w Gminie i

Mieście Żuromin

3.1. Położenie, powierzchnia i ludność

Gmina i Miasto Żuromin znajduje się w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego.

Żuromin położony jest w odległości 140 km od Warszawy, 70 km od Płocka, 100 km od Torunia, 100 km od Olsztyna.  Obejmuje obszar 122 km2. Zamieszkiwana jest przez 14996 mieszkańców. Miasto leży na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 541 (Dobrzyń n/Wisłą-Sierpc-Lubawa) i 563 (Mława – Rypin).

W skład Gminy wchodzą sołectwa:

- Będzymin

- Brudnice

- Chamsk

- Cierpigórz

- Dąbrowa

- Dębsk

- Franciszkowo

- Kliczewo Duże

- Kliczewo Małe

- Kosewo

- Kruszywo

- Młudzyn

- Nadratowo Nowe, Stare Nadratowo

- Olszewo

- Poniatowo

- Raczyny

- Rozwozin

- Rzężawy

- Sadowo

- Tadajówka

- Wiadrowo

- Wólka Kliczewska

Żuromin  prawa miejskie otrzymał od króla Stanisława Augusta na prawie magdeburskim w latach 1767-1869 i powtórnie odzyskał je w 1925 roku.

Miasto z 9000 mieszkańców zajmuje powierzchnię 11 km2 i pełni funkcję ośrodka administracyjnego i gospodarczego. Jest siedzibą powiatu Żuromińskiego obejmującego 6 gmin.

Gmina Żuromin ma charakter rolniczo-przemysłowy. Wyróżnia się wysoką produkcją drobiarską, bydła mlecznego i trzody chlewnej. W produkcji roślinnej dominują zboża, ziemniaki i buraki cukrowe.

Przemysł skoncentrowany jest głównie na terenie miasta. Dominują tu małe i średnie zakłady zatrudniające do 100 osób. Największe zatrudnienie występuje w branży elektrotechnicznej, przetwórstwa mlecznego, produkcji drewnopochodnych materiałów budowlanych i mebli. Systematycznie wzrasta znaczenie firm prywatnych o charakterze rodzinnym. Ogółem zarejestrowanych jest ponad 1000 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W mieście funkcjonuje szereg instytucji o charakterze powiatowym: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowe Biuro Pracy inne. W strukturze oświaty działają 2 zespoły szkół w skład, których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja, 2 szkoły ponadgimnazjalne, 2 przedszkola. Ponadto w mieście funkcjonuje szpital, firmy ubezpieczeniowe i 4 banki: PKO BP, PKO S.A., Bank Spółdzielczy i Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Żuromin posiada zagospodarowaną infrastrukturę komunalną ze zmodernizowaną oczyszczalnia ścieków, do której podłączone jest 90%  mieszkańców (w ostatnich 5 latach wydano na ten cel 1.650.000 zł). Na terenie gminy (w Brudnicach) działa składowisko odpadów komunalnych, które przygotowywane jest do segregacji odpadów. W mieście działają 3 duże kotłownie zmodernizowane w ostatnich 3 latach za łączną kwotę 750.000 zł.

Na terenie gminy jest dobrze rozwinięta sieć wodociągowa (wszystkie miejscowości są zwodociągowane) i komunikacyjna (do wszystkich miejscowości wybudowano nawierzchnie bitumiczne, w 50% miejscowości wybudowano chodniki przy głównych ciągach komunikacyjnych).

Na podkreślenie zasługują walory krajobrazowe okolic Żuromina, które zapewniają meandry rzeki Wkry. Przydatność do bezpośredniego wykorzystania rekreacyjno-turystycznego rzeki Wkry wzrasta z roku na rok. Na jej  terenie zalewowym znajdują się pojedyncze starorzecza, które są użytkowane i zagospodarowane przez Polski Związek Wędkarski i są siedliskiem wielu rzadkich gatunków fauny i flory.

###### 3.2. Zasoby i warunki środowiska

###### 3.2.1. Geomorfologia i budowa geologiczna

Gmina Żuromin leży na pograniczu dwóch makroregionów, które rozdziela od siebie dolina rzeki Wkry. Tereny położone na zachód  od rzeki to tzw. Równina Urszulewska należąca do regionu zwanego Pojezierzem Chełmińsko-Dobrzyńskim. Teren na wschód od Wkry to Równina Raciążska.

W obrębie tych obszarów wyróżnia się dwie jednostki geomorfologiczne:

- Wysoczyzna morenowa na lewym brzegu rzeki Wkry – wyniesiona na wysokości od 120 m n.p.m. do 164 n.p.m. Jest to teren prawie płaski o spadkach od 2% do 5%.  Większe zróżnicowanie rzeźby terenu zaznacza się na północ w kierunku Mławy. Obszar ten reprezentuje typ rzeźby polodowcowej.

- Równina sandrowa o płaskim charakterze  i spadkach poniżej 2% położona na wysokości 0d 12 do 135 m n.p.m. , położona na zachód od rzeki (Równina Urszulewska). Na jej terenie występują niewielkie zagłębienia, z których największym jest dolina rzeki Wkry.

Pod względem geologicznym gmina położona jest na terenie Niecki Mazowieckiej, która jest obszarem o podłożu kredowym o osadach trzeciorzędowych i czwartorzędowych głównie plejstoceńskich.  Ich miąższość od 75 do 120 m tworzy gliny zwałowe , piaski  i żwiry polodowcowe. Występują tu także piaski i namuły rzeczne o miąższości do 60 m.

###### 3.2.2. Gleby i szata roślinna

Pokrywę glebową stanowią piaski i gliny zwałowe, które powodują urozmaicenie gleb pod względem ich bonitacji. Na terenie gminy przeważają gleby brunatne wyługowane i pseudobielicowe oraz miejscowo czarne ziemie zdegradowane. W dolinach rzek i cieków występują mady czarnoziemy, a na terenach najniżej położonych gleby murszowato-mineralne. Najlepsze jakościowo (o wysokiej klasie bonitacji IIIa, IIIb, IVa ) to gleby brunatne i czarnoziemy. Są to gleby kompleksu 2-go (pszenny dobry i 4-go (żytni bardzo dobry), oraz częściowo 5-go żytni dobry, 8-go (zbożowo-pastewny mocny)

Gleby kompleksu 2-go zajmują 10 % powierzchni, 4-go 13 % i największe skupiska tworzą w części wschodniej gminy (Chamsk, Kosewo, Olszewo, Dębsk) i północno-zachodniej (Rzężawy, Rozwozin).

Gleby kompleksu 5-go i 8-go występują w dużych i zwartych skupiskach na terenie Raczyn, Będzymina, Cierpigorza, Kosewa, Franciszkowa, Chamska, Dębska i Wólki Kliczewskiej.

Użytkowanie gleb na terenie gminy:

- grunty orne -  60%

- trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) - 34%

- nieużytki - 6%

Na analizowanych terenach według klasyfikacji przyrodniczo-leśnej obszary leśne należą do obszaru IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej. Są to bory mieszane z drzewostanem sosnowym i lasy wilgotne z drzewostanem olchy.

Na terenie gminy lasy i zadrzewienia zajmują 482 ha co stanowi 4% jej powierzchni.

Największy udział lasów na terenie miejscowości:

- Dąbrowice 32,4%

- Stare Nadratowo  12,8%

- Nadratowo Nowe   7,5%

- Poniatowo             6,8%

- Franciszkowo         4,6%

- Brudnice               4,6%

- Tadajówka            4,4%

W związku z małym zalesieniem (najmniejszym na terenie Powiatu Żuromińskiego) wskazane są dolesienia mające na celu zrównoważenie ekosystemów i stabilizację stosunków wodnych klimatycznych i krajobrazowych.

3.2.3. Rolnictwo

Struktura użytkowania gruntów rolnych wskazuje dominującą rolę produkcji rolnej w strukturze gospodarczej gminy. Wykorzystanie gruntów na cele rolnicze jest zróżnicowane przestrzennie.

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gruntów wynosi od 62% we wsi Dąbrowice do 95% w Sadowie i Cierpigorzu.

Tereny użytkowane rolniczo zajmują ogólnie 11153 ha (z tego w gminie 10318 ha) co stanowi 84% powierzchni Gminy i Miasta Żuromin.

Struktura użytkowania gruntów rolnych przedstawia się następująco:

| #### Wyszczególnienie | Miasto |  | Gmina |  | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pow. ha | % | Pow. ha | % | Pow. ha | % |
| Użytki rolne | 835 | 75,2 | 10318 | 85,0 | 11153 | 84,2 |
| Lasy i zadrzewienia | 5 | 0,5 | 482 | 4,0 | 487 | 3,7 |
| Wody | 6 | 0,5 | 135 | 1,1 | 141 | 1,1 |
| Tereny komunikacyjne | 80 | 7,2 | 326 | 2,7 | 406 | 3,1 |
| Tereny osiedlowe | 178 | 16,0 | 303 | 2,5 | 481 | 3,6 |
| Tereny różne i nieużytki | 7 | 0,6 | 569 | 4,7 | 576 | 4,3 |
| Razem | 1111 | 100 | 12133 | 100 | 13244 | 100 |

Stan własności użytków rolnych i struktura obszarowa użytków rolnych:

| Obszar gospodarstwa | Gmina |  | Miasto |  | Miasto i Gmina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba gospodarstw | % | Liczba gospodarstw | % | Pow. ha | % |
| 1 – 2 ha | 58 | 5,6 | 105 | 32,4 | 10817 | 97 |
| 2 – 3 ha | 50 | 4,9 | 53 | 16,5 |  |  |
| 3 – 5 ha | 131 | 12,6 | 63 | 19,5 |  |  |
| 5 – 7 ha | 127 | 11,9 | 34 | 10,5 |  |  |
| 7 –10 ha | 193 | 18,2 | 27 | 8,3 |  |  |
| 10 – 15 ha | 232 | 22 | 19 | 5,9 |  |  |
| 15 –20 ha | 104 | 9,9 | 6 | 1,8 |  |  |
| 20 –30 ha | 43 | 4,1 | 5 | 1,5 |  |  |
| Ponad 30 ha | 21 | 2,0 | 2 | 0,6 |  |  |
| Razem indywidualne gospodarstwa rolne | 959 | 93,2 | 314 | 97 |  |  |
| AWR SP |  |  |  |  | 114 | 1,0 |
| Lasy państwowe |  |  |  |  | 11 | 0,1 |
| Pozostałe grunty |  | 6,8 |  |  | 211 | 1,9 |
| RAZEM |  | 100 |  |  | 11153 | 100 |

Dominującą formą własności jest sektor gospodarki indywidualnej, do którego należy 93,2% użytków rolnych w mieście i 97 % gruntów w gminie. Grunty Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa są uprawiane przez rolników indywidualnych. W gminie przeważają gospodarstwa małe i średnie do 10 ha, które stanowią około 58% ogółu gospodarstw. Gospodarstwa duże i bardzo duże o powierzchni ponad 20 ha stanowią zaledwie 7%.

Główne kierunki produkcji rolnej

Na terenie gminy Żuromin w produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż - 75% powierzchni upraw przede wszystkim (żyta i mieszanek zbożowych), zboża wyższej klasy (pszenica , pszenżyto, jęczmień) stanowią tylko ¼ zasiewów.  15% areałów zajmują ziemniaki a 10% rośliny pastewne.

W produkcji zwierzęcej przeważa chów bydła i trzody chlewnej.

Gmina odznacza się dużą ilością produkcji drobiu. Specjalistyczna produkcja drobiu prowadzona jest w 96 fermach usytuowanych głównie w Poniatowie, Chamsku, Olszewie, Brudnicach i Wólce Kliczewskiej.

3.2.3. Wody powierzchniowe i wody podziemne

Środkowa i wschodnia część gminy leży w dorzeczu rzeki Narwi i jej dopływie tj. rzeki Wkry. Część północno-wschodnia i wschodnia leży w dorzeczu Przylepnicy.

Miasto Żuromin położone jest na wododziale rzeki Luty i innych cieków mających charakter rowów melioracyjnych.

Zlewnie wymienionych rzek są zagrożone deficytem wód powierzchniowych, dlatego w przyszłości należy dokonać zmian w zabudowie hydrotechnicznej Wkry, które podniosłyby walory rekreacyjne na jej terenie i poprawiłyby bilans wodny.

Na terenie Miasta i Gminy Żuromin występują korzystne warunki hydrologiczne dotyczące zasobów wód podziemnych. Wody podziemne występują na dwóch pokładach wodonośnych:

- powierzchniowy o miąższości kilku metrów występujący na głębokości od 2 do 12 m, jest to pokład narażony na skażenie powierzchniowe.

- drugi, zasadniczy występujący na głębokości od 30 do 120m wykorzystany do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

3.2.4. Surowce mineralne

Na terenie gminy występują złoża piasku i żwiru pochodzenia czwartorzędowego o miąższości od 2 do 7m, które mogą być eksploatowane na skalę przemysłową.

Punkty eksploatacji kopalin:

- Wiadrowo  - piasek ze żwirem

- Brudnice – piasek ze żwirem i otoczakami, zagliniony

- Rozwozin – żwiry z otoczakami, głazami i piaskiem gruboziarnistym

- Raczyny – piasek drobno i średnioziarnisty

- Tadajówka – torf turzycowy i trzcinowo-turzycowy

- Wólka Kliczewska – piasek drobno i średnioziarnisty kwarcowy

- Dębsk -  piasek ze żwirem zagliniony, piasek średni i gruboziarnisty

3.3. Obszary i obiekty chronione

Wyróżniające się krajobrazowo tereny gminy zostały uznane od 23.04 1990 roku za obszary chronionego krajobrazu. Są to tereny położone w zachodniej i południowo-zachodniej części gminy i stanowią fragment Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on 4767 ha co stanowi 39% powierzchni gminy.  W tym obrębie konieczne jest utrzymywanie naturalnych powiązań przyrodniczych w ekosystemach łąkowych, bagiennych wodnych i leśnych.

Bardzo ważnym terenem chronionym jest projektowany rezerwat krajobrazowo-ornitologiczny „Torfowisko Siemcichy” położony na pograniczu gminy Lutocin i Żuromin. Powierzchnia tego obszaru wynosi 498,69 ha z czego w gminie Żuromin na terenie Raczyn i Tadajówki zajmuje 175,83 ha. Występuje tu 68 gatunków ptaków i 251 gatunków roślin z grupy naczyniowych z czego 3 objęte są ochroną częściową.

Głównym celem utrzymania tego obszarów chronionych jest utrzymanie równowagi w ekosystemach i zabezpieczenie bazy przyrodniczej do różnych form rekreacji i turystyki. Na terenach tych obowiązują rygory dotyczące zakazu budowy: ujęć wysokowydajnych dla wód podziemnych, budynków o przeznaczeniu przemysłowym, wysokonakładowej produkcji zwierząt hodowlanych.

Na terenie gminy znajdują się 3 parki dworskie z XIX wieku w Poniatowie, Chamsku i Kliczewie Małym o łącznej powierzchni 11,5 ha z pomnikami przyrody, wpisane do rejestru zabytków (nr rejestru 283, 284, 296/81) i pozostające pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.3.1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków

| Brudnice | Ślad po młynie | 315/92 | 1873 spalony 1992 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chamsk | Zespół podworski | 296/81 | XIX w |
| Chamsk | Kościół św. Floriana | 53/73-289/61 WA | XIX w |
| Kliczewo Małe | Zespół podworski | 284/81 | XIX w |
| Poniatowo | Kościół św. Wawrzyńca | 54/76-290/61 WA | XVI-XVIII w |
| Żuromin | Kościół św. Trójcy, klasztor | 55/76-290/61 WA | XVII w |

| 3.4. Liczba mieszkańców, rozmieszczenie przestrzenne ludności |  | ### Miasto | Gmina | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiek | Płeć | Liczba | Liczba | Liczba |
| 0 - 2 | ## Mężczyźni | 126 | 108 | 234 |
|  | Kobiety | 101 | 98 | 199 |
| 3 | ## Mężczyźni | 46 | 43 | 89 |
|  | Kobiety | 51 | 28 | 79 |
| 4 - 5 | ## Mężczyźni | 92 | 70 | 162 |
|  | Kobiety | 80 | 74 | 154 |
| 6 | ## Mężczyźni | 48 | 36 | 84 |
|  | Kobiety | 39 | 37 | 76 |
| 7 | ## Mężczyźni | 54 | 37 | 91 |
|  | Kobiety | 52 | 42 | 94 |
| 8 - 12 | ## Mężczyźni | 322 | 239 | 561 |
|  | Kobiety | 298 | 227 | 525 |
| 13 – 15 | ## Mężczyźni | 236 | 160 | 396 |
|  | Kobiety | 218 | 147 | 365 |
| 16 - 17 | ## Mężczyźni | 163 | 98 | 261 |
|  | Kobiety | 163 | 102 | 265 |
| 18 | ## Mężczyźni | 104 | 44 | 148 |
|  | Kobiety | 90 | 45 | 135 |
| 19 - 65 | ## Mężczyźni | 2898 | 1804 | 4702 |
| 19 – 60 | Kobiety | 2931 | 1510 | 4441 |
| > 65 | ## Mężczyźni | 272 | 361 | 633 |
| > 60 | Kobiety | 611 | 691 | 1302 |
|  |  | 8995 | 6001 | 14996 |

oraz gęstość zaludnienia

3.4.1. Liczba mieszkańców

Pod względem wielkości zaludnienia miasto Żuromin 8995 mieszkańców, jest największe w powiecie i ma gęstość zaludnienia 765os/km2 (Bieżuń 176os/km2).   Liczba mieszkańców w Mieście i Gminie Żuromin (stan na  15.12.2004 rok) przedstawia się następująco:

Gmina i Miasto Żuromin charakteryzuje się młodą strukturą wieku, o czym świadczy wysoki odsetek dzieci i młodzieży oraz niski udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Napływ ludności ze wsi do miasta, w którym przeważał młody rocznik spowodował odmłodzenie struktury wieku w mieście i pogłębił proces starzenia w gminie. Lata 1990 - 2005 zaznaczyły się dużym spadkiem przyrostu naturalnego, od 11,3 w 1990 roku do 1,7 w 2004 roku. Nadal utrzymuje się dodatnie saldo migracji w kierunku miasta i ujemne w kierunku wsi.

| Miasto |  |  | Gmina |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Dzieci i młodzież do 18 roku życia | % Dorośli od 19 do 64 roku życia | % Dorośli pow. 64 roku | % Dzieci i młodzież do 18 roku życia | % Dorośli od 19 do 64 roku życia | % Dorośli pow. 64 roku |
| 15,22 | 38,87 | 5,89 | 10,90 | 22,1 | 7,02 |
|  | RAZEM | 59,98 |  | RAZEM | 40,02 |

3.4.2. Gęstość zaludnienia

| Sołectwo | Liczba ludności | Powierzchnia ogółem ( ha) | Gęstość zaludnienia (osób/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Będzymin | 310 | 385 | 80 |
| Brudnice | 270 | 560 | 48 |
| Cierpigórz | 94 | 247 | 38 |
| Chamsk | 861 | 1309 | 66 |
| Dębsk | 307 | 1040 | 30 |
| Dąbrowa | 168 | 169 | 100 |
| Dąbrowice | 160 | 408 | 39 |
| Franciszkowo | 179 | 413 | 44 |
| Kliczewo Duże | 159 | 469 | 34 |
| Kliczewo Małe | 163 | 510 | 32 |
| Kosewo | 190 | 234 | 82 |
| Kruszewo | 149 | 139 | 107 |
| Młudzyn | 149 | 350 | 43 |
| Nadratowo Nowe | 110 | 239 | 46 |
| Stare Nadratowo | 37 | 344 | 11 |
| Olszewo | 299 | 875 | 34 |
| Poniatowo | 826 | 1475 | 56 |
| Raczyny | 241 | 601 | 40 |
| Rozwozin | 290 | 562 | 52 |
| Rzężawy | 263 | 388 | 68 |
| Sadowo | 80 | 214 | 37 |
| Tadajówka | 101 | 206 | 49 |
| Wiadrowo | 456 | 591 | 77 |
| Wólka Kliczewska | 139 | 448 | 31 |
| WIEŚ | 6001 | 12178 | 49 |
| MIASTO ŻUROMIN | 8995 | 1111 | 809 |
| OGÓŁEM | 14996 | 23289 | 64 |

Gęstość zaludnienia terenów wiejskich wynosi 49 osób/km2 i jest wyższa od średniej gęstości na terenie Powiatu Żuromińskiego (40 osób/km2).  Zauważalny jest spadek gęstości zaludnienia na terenie wsi z 51 osób/km2 w 1999 roku do 49 osób/km2 w 2005 roku i wzrost w mieście z 785 do 809 osób/km2 co jest spowodowane migracją ludności wiejskiej do miasta.

Sieć osadnicza gminy pod względem zaludnienia jest rozdrobniona, około 54% jednostek osadniczych ma do 200 mieszkańców i zamieszkuje tam 27,6% ludności gminy. Do największych pod względem zaludnienia należą: Chamsk, Poniatowo, Wiadrowo, Będzymin i Dębsk.

3.5. Rynek pracy, działalność podmiotów gospodarczych

3.5.1. Struktura zatrudnienia

Liczba pracujących w gospodarce narodowej według Sekcji Europejskiej Klasyfikacji działalności (bez  indywidualnych gospodarstw rolnych i bez zakładów osób fizycznych o liczbie zatrudnionych do 5 osób) wygląda następująco:

| Wyszczególnienie | Miasto | Gmina | Miasto | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osoby |  | % |  |
| Pracujący ogółem w tym: | 2551 | 246 | 100 | 100 |
| Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | 32 | 19 | 1,3 | 7,7 |
| Działalność produkcyjna | 863 | 126 | 33,8 | 51,2 |
| Budownictwo | 64 | 19 | 2,5 | 7,7 |
| Handel i naprawy | 113 | 3 | 4,4 | 1,2 |
| zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 112 |  | 4,4 |  |
| Hotele i restauracje |  |  |  |  |
| Transport, składowanie i łączność | 142 | 5 | 5,6 | 2 |
| Pośrednictwo finansowe | 120 |  | 4,7 |  |
| Administracja publiczna i obrona narodowa | 198 |  | 7,8 |  |
| Obsługa nieruchomości i firm | 48 |  | 1,9 |  |
| Edukacja | 244 | 61 | 9,6 | 24,8 |
| Ochrona zdrowia i opieka społeczna | 598 | 10 | 23,4 | 4,2 |
| Pozostała działalność usługowa | 16 | 3 | 0,6 | 1,2 |

3.5.2. Działalność podmiotów gospodarczych

Główne zakłady produkcyjne w Gminie i Mieście Żuromin:

- „TOMIC” S.A  Żuromin - produkcja wysokiej jakości automatycznych, czujnikowych regulatorów temperatury stosowanych w przyrządach elektrycznych powszechnego użytku.

- „LDM ELECTRONIC” Żuromin – jest producentem profesjonalnej aparatury nagłaśniającej, powermikserów, kolumn głośnikowych, a także bezprzewodowych zestawów konferencyjnych

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Żuromin – produkty pochodzenia mlecznego

- „MAX PARKIET” Żuromin – produkcja wysokogatunkowych parkietów, mozaik podłogowych, paliwa ekologiczne: brykietu oraz peletów

- Zakład „Stolarski” Będzymin – produkcja drzwi i okien drewnianych

- „Remeb” Franciszkowo – produkcja mebli kuchennych

- PB DOMEX  Żuromin - produkcja stolarki okiennej PCV

- „Granit”  Żuromin – produkcja marmurowych i granitowych posadzek, parapetów, schodów i nagrobków

- „Pomatix”  Żuromin – produkcja materiałów do wyrobu elementów z tworzyw sztucznych w przemyśle samochodowym i elektronicznym

- Zakład stolarski J.Sosnowski  Będzymin – produkcja parkietów i drzwi

- ZPH CHEMIX – produkcja wyrobów z gumy (z wyjątkiem ogumienia do pojazdów), wykładzin podłogowych i tkanin gumowanych

- Daewoo-FSO Motor S.A. (Terrabud)– produkcja stopnic, schodów, parapetów, płytek chodnikowych

- Żuromińskie Zakłady Komunalne sp. Z.o.o.

##### 3.5.3. Struktura bezrobocia w Gminie i Mieście Żuromin

###### Ludność Gminy i Miasta Żuromin w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 31. lipca 2005 roku wynosi 1622 osoby z tego w mieście 1018 osób, w gminie 604 osoby.

Wśród bezrobotnych 70,7% stanowią kobiety.

Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9143, stąd ogólny wskaźnik bezrobocia wynosi 17,74%.

W strukturze bezrobotnych dominują osoby młodociane z podstawowym i średnim wykształceniem - 3,98%, bez kwalifikacji zawodowych - 2,7% i powyżej 50 roku życia – 2,3%.

Bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem w wieku do 27 lat wynosi 0,13%.

| Struktura bezrobotnych w Gminie i Mieście Żuromin (stan na 31.07.2005 rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Bezrobotni zarejestrowani |  |  | Bezrobotni, którzy podjęli pracę |  | Bezrobotni zarejestrowani |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ogółem |  | w tym z prawem do zasiłku |  |
|  |  | w miesiącu sprawozdawczym |  |  |  |  | w końcu miesiąca sprawozdawczego |  |  |  |
|  |  | kobiety | mężczyźni | kobiety |  | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni |
| 0 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ogółem |  | 40 | 47 | 36 |  | 46 | 842 | 780 | 105 | 137 |
| w tym osoby | poprzednio pracujące | 24 | 23 | 27 |  | 39 | 627 | 538 | 104 | 113 |
|  | w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 34 | 25 | 8 | 15 |
|  | dotychczas nie pracujące | 16 | 24 | 9 |  | 7 | 215 | 242 | 1 | 14 |
| Wybrane kategorie bezrobotnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zamieszkali na wsi |  | 18 | 14 |  | 13 | 15 | 305 | 299 | 26 | 51 |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne |  | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 22 | 25 | 4 | 5 |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki |  | 15 | 14 |  | 1 | 2 | 33 | 31 | 0 | 1 |
| Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 25 roku życia |  | 19 | 26 |  | 6 | 10 | 157 | 208 | 11 | 29 |
| które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia |  | 6 | 1 |  | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| długotrwale bezrobotne |  | 22 | 32 |  | 22 | 26 | 638 | 530 | 4 | 14 |
| powyżej 50 roku życia |  | 2 | 2 |  | 2 | 9 | 93 | 118 | 12 | 24 |
| bez kwalifikacji zawodowych |  | 4 | 5 |  | 8 | 6 | 122 | 125 | 1 | 2 |
| samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| niepełnosprawni |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 1 |

3.6. Oświata i kultura

3.6.1. Sieć placówek oświatowych na terenie gminy i miasta:

Na terenie Gminy i Miasta Żuromin  zlokalizowane są następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),

- Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),,

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzyminie,

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku,

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym,

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach

- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie

- Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie (podlega Starostwu Powiatowemu),

- Liceum Ogólnokształcące w Żurominie (podlega Starostwu Powiatowemu),

- Zespół Szkół Specjalnych (podlega Starostwu Powiatowemu).

Liczba uczniów i nauczycieli w placówkach oświaty podległych gminie:

|  | Liczba uczniów | Liczba nauczycieli |
| --- | --- | --- |
| Gimnazja | 772 | 61 |
| Szkoły podstawowe | 1256 | 113 |
| Przedszkola | 255 | 23 |

2  samorządowe przedszkola, które funkcjonują na terenie miasta dysponują 280 miejscami (SP Nr1 - 150 miejsc, SP Nr2 – 130 miejsc).

Obecnie uczęszcza do nich 255 dzieci i zatrudnionych jest 23 pracowników na stałych etatach i 6 osób w ramach prac interwencyjnych. Miejsca w przedszkolach wykorzystane są w 91%.

Wszystkie szkoły podstawowe są wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. 4 szkoły podstawowe na terenie gminy mają do dyspozycji sale do gimnastyki korekcyjnej lub sale gimnastyczne.

Przy znacznym udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonano wymiany stolarki okiennej na PCV i ocieplenia większości budynków oświatowych. W 2005 roku rozpocznie się II – końcowy etap wymiany stolarki w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie, który zakończy wymianę stolarki w obiektach oświatowych.

Ważnym przedsięwzięciem będzie ocieplenie budynku Zespołu Szkół Nr2 w Żurominie, starej części budynku Zespołu Szkół Nr1 w Żurominie, budynków szkół w Będzyminie, Poniatowie, Chamsku i Kliczewie Dużym.

Finansowanie oświaty z budżetu gminy w latach 1996 - 2005

## 3.6.2. Kultura i sport

Na terenie działa Żuromińskie Centrum Kultury. W ramach ŻCK działają zespoły tańca ludowego, tańca nowoczesnego, koła muzyczne i plastyczne. Przy ŻCK działa miejska orkiestra dęta, Klub Seniora i Koło Brydża Sportowego i Gminne Centrum Informacji.

Celem powołania i zadaniem GCI jest:

- udzielanie informacji dotyczących podjęcia pracy i nauki 
- udostępnianie sprzętu komputerowego 
- pomoc bezrobotnym 
- usługi biurowe

ŻCK organizuje liczne imprezy kulturalne. Co roku największymi imprezami są: Dni Powiatu i Miasta Żuromin, konfrontacje taneczne „Piruet”, spotkania ze sztuką współczesną, „Majówka” dla mieszkańców Żuromina, „Sobótka” dla mieszkańców Poniatowa, obchody świąt państwowych i lokalnych. Przy ŻCK działają także młodzieżowe zespoły muzyczne.

Biblioteka Powiatowo-Miejska utrzymywana w 90% z budżetu gminy i miasta. We wszystkich szkołach wiejskich funkcjonują biblioteki, z których mogą korzystać mieszkańcy. Liczba woluminów wynosi 50261

Funkcjonuje także miejski stadion sportowy, który został użyczony Miejskiemu Klubowi Sportowemu „WKRA - ŻUROMIN”. W ramach działalności klubu szkolone są dzieci i młodzież w sekcjach piłki nożnej żaczków, trampkarzy i juniorów.

W 13 wsiach funkcjonują Domy Ludowe. W 2 znajdują się świetlice, w których dzieci i młodzież mogą spędzać czas wolny po zajęciach w szkole.

W trakcie trwania roku szkolnego, jak i po jego zakończeniu, na terenie gminy  organizowane są różnego rodzaju konkursy dla dzieci i młodzieży, dzięki którym laureaci mogą zdobyć nagrody rzeczowe.

## 3.7. Usługi opiekuńcze

W Żurominie działa Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który obsługuje około 60 pacjentów. Pomoc społeczna gminy opiera się głównie na dożywianiu dzieci z ubogich rodzin, pomocy materialnej dla najuboższych, dofinansowaniu wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego.

## 3.8 Ochrona zdrowia

Funkcję ochrony zdrowia na terenie gminy i miasta spełnia Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Samorząd Powiatu Żuromińskiego. W ramach SPZZOZ działa szpital miejski oddziałami:

- Wewnętrzny

- Chirurgia

- Ortopedia

- Dziecięcy

- Położniczy

- Zakład Opieki Leczniczej ZOL

- Oddział Opieki Paliatywnej

Usługi lekarskie świadczą także  prywatne gabinety lekarskie. Na obszarze Żuromina działa prywatna przychodnia „PANACEUM”

3.9. Zasoby mieszkaniowe Gminy i Miasta Żuromin

Zasoby mieszkaniowe administrowane przez Żuromińskie Zakłady Komunalne sp. z o.o. w Żurominie , będące jednoosobową spółką Gminy i Miasta Żuromin.

| Lokalizacja | Powierzchnia w m2 | Liczba lokali |
| --- | --- | --- |
| Szkolna 3 | 1942 | 45 |
| Wyzwolenia 49A | 1856 | 30 |
| Wyzwolenia 49 | 924 | 18 |
| Wyzwolenia 47 | 1892 | 45 |
| Wyzwolenia 45 | 930 | 18 |
| Wyzwolenia 43 | 1627,7 | 36 |
| Wyzwolenia 41 | 1252 | 24 |
| Wyzwolenia 39 | 880,7 | 18 |
| Wyzwolenia 35/37 | 1939,5 | 45 |
| Sikorskiego 19A | 475,8 | 11 |
| Targowa 50/62B | 1942 | 32 |
| Warszawska 30 | 178,7 | 4 |
| Warszawska 32 | 356,3 | 8 |
| Wierzbowa 4C | 335,3 | 6 |
| Wierzbowa 4D | 213,1 | 3 |
| Wierzbowa 4B | 395,8 | 8 |
| Zamojskiego 59 | 273,6 | 6 |
| Piłsudskiego 6 | 256,2 | 6 |
| Wyzwolenia 60 | 648,8 | 16 |
| Wyzwolenia 58 | 648,8 | 16 |
| Wyzwolenia 56 | 648,8 | 16 |
| Wyzwolenia 62 | 648,8 | 16 |
| Przemysłowa 43A | 763,2 | 18 |
| Przemysłowa 10/18 | 295 | 7 |
| Mickiewicza 12 | 200 | 8 |
| RAZEM | 21524,1 | 460 |

IV. Infrastruktura techniczna

# 4.1. Zaopatrzenie w wodę

Z wodociągu sieciowego w mieście Żuromin korzysta prawie 99% mieszkańców.

Na terenie Gminy Żuromin pomimo dużych nakładów poniesionych w poprzednich latach zużycie wody jest 3 krotnie niższe.

W 2002 roku po budowie wodociągu do Nadratowa Nowego wszystkie miejscowości zostały zasilone w wodę z sieci. Nakłady na inwestycje w gospodarkę wodną były prowadzone w latach 1992 – 2002.  Woda ze studni głębinowych wymaga uzdatniania jedynie z uwagi na związki żelaza i manganu.

W związku z podwyższonymi normami w ostatnich latach ŻZK dokonały modernizacji wszystkich stacji.

W 2004 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowych w Chamsku, Franciszkowie i Brudnicach. Dzięki temu 68 rolników, którzy nie zdecydowali się na przyłączenie do sieci wodociągowej w latach 90-tych mogli skorzystać z tej możliwości aż po 10 latach.  Na lata następne przewidziane są dalsze rozbudowy sieci wodociągowych w Rozwozinie, Raczynach, Rzężawach i Wiadrowie.  Obecnie na obszarach zabudowy kolonijnej wody dostarczają płytkie studnie kopane. Jakość wody i stan sanitarny tych studni jest niezadowalający z powodu dużej zawartości związków azotu, związków organicznych i bakterii.

Głębokość i wydajność studni w Stacjach Ujęcia Wody (SUW)

| Lp | Stacja SUW | Głębokość | Wydajność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żuromin I Wyzwolenia | 75mb | 57m3/h |
|  |  | 76mb | 60m3/h |
|  |  | 69mb | 65m3/h |
| 2 | Żuromin II Warszawska | 62mb | 57 m3/h |
|  |  | 60mb, | 64m3/h |
| 3 | Raczyny | 100mb | 21 m3/h |
|  |  | 72mb | 60m3/h |
| 4 | Dębsk | 77mb | 22m3/h |
|  |  | 47mb | 38m3/h |
| 5 | Chamsk | 126mb | 36m3/h |
|  |  | 117,5mb | 21m3/h |
| 6 | Poniatowo | 78,5mb | 41,5m3/h |
|  |  | 49,2mb | 39 m3/h |

## 4.2. Gospodarka ściekowa

Mechaniczno-biologiczna miejska oczyszczalnia ścieków o przepustowości 2500m3/dobę jest użytkowana przez Żuromińskie Zakłady Komunalne. Oczyszczone ścieki trafiają do rowu melioracyjnego i za jego pośrednictwem do rzeki Luty. W 2002 roku do sieci sanitarnej włączono 50-letnie osiedle „Lubowidzka” i nowe osiedle „Cicha”.  W 2003 i 2004 roku do sieci kanalizacyjnej włączono kolejne osiedla i ulice w Żurominie (ul.Osiedlowa, ul.Targowa), część ul. Bpa Wetmańskiego. Są to ostatnie 30-40 letnie ulice, których mieszkańcy przez szamba odstojnikowe przyłączeni byli do kanalizacji deszczowej. Obecnie nakładów inwestycyjnych wymagają fragmenty ulic Mławska, Bpa Wetmańskeigo, Zielony Rynek, Wyzwolenia i Zamojskiego. W związku ze zwiększoną ilością odprowadzanych ścieków z nowobudowanych osiedli i starszych ulic Żuromińskie Zakłady Komunalne dokonały unowocześnienia oczyszczalni ścieków przez uruchomienie stacji z fińską linią technologiczną do dehydratyzacji i higienizacji  osadu . Inwestycję w kwocie 365000 zł  podobnie jak budowę kanalizacji i wodociągów wsparł w 80% WFOŚiGW w Warszawie.

Miasto Żuromin jest skanalizowane w przeszło 80% a zmodernizowana oczyszczalnia ma 35% zapas technologiczny.

Niepokojący jest fakt, że wraz z rozbudową sieci wodociągowych na terenie gminy nie towarzyszy im przyłączanie budowa kanalizacji sanitarnej. W tej mierze gospodarka ściekowa wymaga uporządkowania gdyż duże ilości zanieczyszczeń trafiają do wód powierzchniowych i do gleb przez wywózkę ścieków na pola.

Pomimo iż przepustowość tej oczyszczalni pozwala na przyjęcie ścieków z prawie całego terenu gminy, to jednak ze względu na ukształtowanie terenu oraz zbyt duże odległości pomiędzy miejscowościami, przewiduje się tam budowę oczyszczalni i szczelnych zbiorników asenizacyjnych. Do Żuromińskiej oczyszczalni można w pierwszej kolejności przyłączyć Wiadrowo, Dąbrowę i  Poniatowo.

4.3 Gospodarka odpadami

W Żurominie przewiduje się rozbudowę i modernizację istniejącego (w Brudnicach) składowiska odpadów. Obecnie funkcjonujące wysypisko jest eksploatowane od lat 90-tych. W chwili obecnej z jego usług korzystają prawie wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminny Żuromin a także mieszkańcy gmin ościennych: Lubowidza, Bieżunia, Lutocina, Siemiątkowa Koziebrodzkiego przez podpisanie indywidualnych umów z ŻZK, które świadczą tego typu usługi.  W miejscowościach gminy Żuromin rozstawione są kosze 1,1m3 , do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie wyrzucać odpady komunalne. W latach 2004 – 2005 na składowisku zamontowano dodatkowe piezometry do monitoringu wód podziemnych, kończy się budowa budynku socjalno-administracyjnego, zakupiona i zamontowana  została elektroniczna 40 tonowa waga. Ogółem wydatkowano prawie 100.000 zł. Na zakup wagi gmina otrzymała 30% wsparcie z Funduszu Rozwoju  Wsi.

Zwiększający się w ostatnich latach przywóz odpadów i zaostrzające się normy ochrony środowiska powoduje konieczność jak najszybszej budowy sytemu segregacji śmieci na terenie miasta i gminy a także zakupu linii technologicznej do segregacji odpadów. Pozwoli to ograniczyć ilość wwożonych odpadów i spowoduje spełnienie założeń Planu Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego.

## 4.4. Zaopatrzenie w gaz

Pomimo 15 letniej przynależności do Związku Gmin Północnego Mazowsza, którego celem było doprowadzenie nitki średniego ciśnienia z Sierpca do Żuromina teren gminy Żuromin nie jest zgazyfikowany. Zaopatrzenie w gaz butlowy propan-butan odbywa się przez sieć dystrybucji. Koncepcję programową gazyfikacji Miasta i Gminy Żuromin wykonano w 1994 roku.

## 4.5. Zaopatrzenie w ciepło

Obecnie na terenie gminy funkcjonują 3 duże kotłownie miejskie o mocach 0,9 MW przy ul.Szpitalnej, 1,976MW przy ul.Targowej  i 4 MW na osiedlu Wyzwolenia. W  1998 roku dokonano modernizacji systemu ciepłowniczego osiedla „Szkolna – Wyzwolenia” za kwotę 2.996.000 zł polegającej na likwidacji kotłowni „Szkolna”, wymianie rur na preizolowane i ociepleniu 2 spośród 18 bloków wielorodzinnych.  W latach 2002-2005  Żuromińskie Zakłady Komunalne dokonały modernizacji wszystkich 3 kotłowni polegającej na wymianie przestarzałych pieców węglowych na miałowe i zakup nowej automatyki. Modernizacja przyniosła oszczędności w koszcie i ilości zużywanego paliwa a także zmniejszyła ilość emitowanych szkodliwych związków do atmosfery.

##### Jednostki oświatowe są ogrzewane przy pomocy lokalnych kotłowni od 100 kW do 500 kW Zespół Szkół Nr 1, i 500 kW Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie. W ZS Nr 2 wymieniono piece i automatykę w 2004 roku. ZS Nr 1 zostanie przyłączony do kotłowni miejskiej wyzwolenia w bieżącym 2005 roku. Z nowego przyłącza będzie mogło skorzystać Samorządowe Przedszkole Nr 1 jednak będzie to uwarunkowane ekonomią w zakupie energii cieplnej od ŻZK. Spośród pozostałych obiektów oświatowych kotłownie olejowe  100 kW mają szkoły w

Kliczewie Dużym, Raczynach, Chamsku i Przedszkolu Samorządowym Nr 2. W szkołach w Poniatowie, Będzyminie i Samorządowym Przedszkolu Nr 1 funkcjonują nowe kotłownie miałowe o mocy 100kW każda..

Budynki jednorodzinne mają własne kotłownie przydomowe.

## 4.6. Telekomunikacja

Na terenie gminy nie występuje problem telefonizacji. Istniejąca sieć jest w dobrym stanie i w najbliższym czasie nie planuje się jej rozbudowy. Funkcjonuje 3 usługodawców sieci komórkowych :

- Era GSM

- Idea

- Plus GSM

i   2 usługodawców sieci naziemnych:

- Telekomunikacja Polska S.A.

- sieć RETEL.

## 4.7. Transport i komunikacja

Gmina Żuromin jest położona w centralnej części Powiatu Żuromińskiego na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 541 Lubawa - Lidzbark-Żuromin-Sierpc-Dobrzyń n/Wisłą i Nr 563Rypin-Żuromin-Mława. Obie drogi wojewódzkie stanowią zewnętrzne połączenie komunikacyjne pomiędzy drogami krajowymi Nr7 i Nr 10.

Komunikację z sąsiednimi gminami umożliwia sieć dróg powiatowych, które z drogami wojewódzkimi i krajowymi stanowią nadrzędny układ komunikacyjny.

Sieć dróg:

| Nr drogi | Kategoria drogi | Połączone miejscowości | Długość w km na terenie gm. Żuromin |
| --- | --- | --- | --- |
| 541 | wojewódzka | Dobrzyń n/Wisłą-Żuromin-Lubawa | 12,5 |
| 563 | wojewódzka | Rypin-Żuromin-Mława | 13,1 |
| 07140 | powiatowa | BędzyminiCieszki | 2,6 |
| 07143 | powiatowa | Żuromin-Osówka | 3,6 |
| 07151 | powiatowa | Brudnice-kipichy | 3,7 |
| 07152 | powiatowa | Brudnice-Lubowidz | 0,4 |
| 07154 | powiatowa | Raczyny-Syberia | 3,3 |
| 07158 | powiatowa | Poniatowo-Lutocin | 2,3 |
| 07163 | powiatowa | Poniatowo-Bieżuń | 1,7 |
| 07164 | powiatowa | Chamsk-droga 541 | 1,5 |
| 07165 | powiatowa | Żuomin-Kuczbork | 8,9 |
| 07166 | powiatowa | Olszewo-Zielona | 3,5 |
| 07168 | powiatowa | Olszewo-Ługi | 9,1 |
| 07359 | powiatowa | Szreńsk-Kliczewo | 2,4 |
|  | gminne |  | 81,1 |

##### Drogi wojewódzkie przebiegające przez Gminie Żuromin mają nawierzchnie bitumiczne w dobrym stanie. Remontów wymagają odcinki na drodze Nr 541 Żuromin-Bieżuń i fragmenty drogi Nr 563 Żuromin-Pietrzyk. Drogi powiatowe są systematycznie remontowane powierzchniowo lub przez nakładanie pełnej warstwy bitumicznej.

##### Spośród 81,1 km dróg  gminnych  znaczna część ok.70% to drogi do zabudowy kolonijnej i obsługujące dojazdy do pól.

# V. Analiza SWOT dla  Gminy i Miasta Żuromin

Celem analizy S.W.O.T (od angielskich nazw: strenghts – siły, weaknesses - słabości, oportunities – możliwości, threats – zagrożenia) jest rozpoznanie sił i słabości gminy, czyli mocnych i słabych stron (analiza wewnętrzna) oraz wynikających ze stanu obecnego 
i przyszłych zmian otoczenia jego szans i zagrożeń (analiza zewnętrzna).

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Rozbudowana infrastruktura: - Wszystkie miejscowości podłączone do sieci wodociągowej - Zmodernizowane ciepłownie miejskie - Dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych wyposażonych w 50% miejscowości w ciągi piesze - Dobrze rozwinięta sieć energetyczna - Właściwe zagospodarowanie odpadów - Istniejąca oczyszczalnia ścieków z 35% rezerwą technologiczną - 85% miasta podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej - Pomoc społeczna świadczona na dobrym poziomie - Istnienie dużych specjalistycznych gospodarstw rolnych - Ekologiczne środowisko naturalne - Skoncentrowanie instytucji i usług i handlu na terenie miasta - Dobrze rozbudowana i wyposażona sieć placówek oświatowych, wydatki na oświatę na dobrym poziomie - Wymienione w 90% oświetlenie na terenie miasta i gminy na energooszczędne 5. System bezpieczne miasto (monitoring miasta) | - Wysoki poziom bezrobocia - Wysoki stopień rozdrobnienia gospodarstw rolnych - Niekorzystne położenie na mapie administracyjnej województwa - Brak bazy noclegowej i hotelowej - Niski poziom wykształcenia społeczeństwa - Zły stan kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Niedostateczna ochrona środowiska naturalnego (brak kanalizacji sanitarnej na terenie gminy) - Brak gazu ziemnego na terenie miasta i gminy - Brak obwodnicy miasta - Brak segregacji odpadów - Niski poziom bazy kulturalnej i sportowej (brak ogólnodostępnej bazy rekreacyjno-sportowej (hala sportowa, basen) - Nieznaczne pokłady surowców naturalnych |
| - Dobre gleby - Brak dużych zakładów przemysłowych zanieczyszczających środowisko |  |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Otwarcie się rynków UE na polskie towary, - Możliwość wykorzystania środków zewnętrznych – funduszy UE na rozbudowę infrastruktury - Promocja gminy na zewnątrz, - Rozwój – agroturystyki, - Dotacje dla rolnictwa, - Rozwój ekologicznego rolnictwa, - Czyste środowisko naturalne - Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego (grupy producenckie) | - Zanieczyszczenie wód powierzchniowych na terenie gminy - Odpływ młodych zdolnych ludzi z gminy, - Brak inwestycji, (mały budżet gmin w stosunku do potrzeb) - wysokie bezrobocie, - Zubożenie mieszkańców, |

## VI. Zakres zmian

## 6.1. Struktura gospodarcza terenu:

- Zwiększanie poziomu spójności społecznej i gospodarczej gminy z miastem Żuromin.

- Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Gminie.

- Wspieranie rozwoju Gminy w zakresie agroturystyki, rekreacji i sportu.

- Wspieranie rozwoju Gminy w zakresie ekologicznej produkcji rolnej.

- Program zwiększania atrakcyjności Gminy jako przygotowanego i aktywnego partnera dla inwestorów.

# 6.2. Sposób użytkowania terenu:

- Zwiększenie dostępności terenów uzbrojonych pod budownictwo mieszkaniowe.

- Wydzielenie obszarów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

- Rozwijanie Gminy jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania

- Poprawa ładu przestrzennego w zakresie funkcji i estetyki Gminy.

6.3. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury:

- Poprawa stanu technicznego dróg gminnych.

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie miasta (budowa obwodnicy miejskiej, rozbudowa sygnalizacji świetlnej)

- Budowa kanalizacji na terenie Gminy.

- Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

- Zwiększenie i poprawa stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego.

6.4. Poprawa stanu środowiska naturalnego:

- Utrzymywanie atrakcyjności i czystości środowiska przyrodniczego.

- Program wspierania ochrony środowiska i rozwijania zachowań

- proekologicznych mieszkańców.

- Promowanie wykorzystania alternatywnych, ekologicznych źródeł energii.

6.5. Poprawa stanu środowiska kulturowego

- Zwiększanie poziomu integracji mieszkańców i ich tożsamości z Miastem i Gminą.

- Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego.

- Pielęgnowanie i udostępnianie dorobku dziedzictwa kulturowego.

6.6. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany

w strukturze zamieszkania

- Lepsze poznawanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców.

- Poprawianie jakości usług publicznych.

- Zmniejszanie dysproporcji w dostępie do infrastruktury technicznej mieszkańców poszczególnych wsi na terenie Gminy

- Zmniejszenie liczby bezrobotnych.

- Zmniejszenie problemu niedożywienia dzieci.

- Eliminowanie zjawisk patologii społecznych.

- Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w Mieście i Gminie.

- Poprawa stanu wybranych obiektów w ramach uspołecznionych programów odnowy wsi

Programy stanowią jednorodne grupy zadań inwestycyjnych i zostały określone na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

VII. Programy wraz z zadaniami inwestycyjnymi

planowanymi  do realizacji w latach 2005-2006

i w latach  2007-2010

  - Lista programów inwestycyjnych.

| #### Nazwa programu |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Program budowy i modernizacji dróg gminnych w latach 2005-2006 |
| 1.2 | Program budowy i modernizacji dróg gminnych w latach 2007-2010 |
| 2 | Program budowy kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie w latach 2005-2010 |
| 3 | Przebudowa kanalizacji budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w mieście i gminie w latach 2005-2010 |
| 4.1 | Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych przy drogach na terenie gminy w latach 2005-2006 |
| 4.2 | Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych przy drogach na terenie gminy w latach 2007-2010 |
| 5 | Program rozbudowy struktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy w latach 2007- 2010 |
| 6 | Programy odnowy obszarów wiejskich w latach 2005-2010 |
| 7 | Program rozbudowy i modernizacji obiektów komunalnych w latach 2005- 2010 |
| 8 | Program informatyzacji i rozwoju e – administracji Gminy w latach 2005-2010 |

7.1.2. Opis programów inwestycyjnych na lata 2005 – 2010

| 1.1. Program budowy i modernizacji ulic i dróg gminnych w latach 2005- 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadania inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne fundusze | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych i innych funduszach pomocowych |
| 1 | Budowa ul.ks.Staniaszko w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 85 000 zł | 85 000 zł |  |  | 190 mb drogi gminnej |  |
| 2 | Budowa ul.Armii Krajowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 52 000 zł | 52 000 zł |  |  | 90 mb drogi gminnej |  |
| 3 | Budowa ul.Poniatowskiego w Zurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 190 000 zł | 190 000 zł |  |  | 400 mb drogi gminnej |  |
| 4 | Modernizacja ul.Akacjowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 26 000 zł | 26 000 zł |  |  | 70 mb nawierzchni bitumicznej |  |
| 5 | Budowa drogi w Młudzynie | Zadanie własne gminy | 2005 | 160 000 zł | 160 000 zł |  |  | 670 mb drogi gminnej |  |
| 6 | Modernizacja ul.Wesołej w Kruszewie | Zadanie własne gminy | 2005 | 75 000 zł | 45 000 zł |  | 30 000 zł | 380 mb drogi gminnej |  |
| 7 | Projekt ul.Chełmickiego we Franciszkowie | Zadanie własne gminy | 2005 | 15 000 zł | 15 000 zł |  |  | dokumentacja |  |
| 8 | Projekt i budowa drogi Dębsk-Sadłowo (ul.Centralna) | Zadanie własne gminy | 2005 | 75 000 zł | 75 000 zł |  |  | 380 mb drogi gminnej |  |
| 9 | Modernizacja ul.Piłsudskiego, Bpa Wetmańskiego i Zielony Rynek w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 133 550 zł | 133 550 zł |  |  | 4100 m2 nawierzchni bitumicznej |  |
| 10 | Budowa ul.Wyzwolenia i ul.Szkolnej w Chamsku | Zadanie własne gminy | 2005 | 170 000 zł | 170 000 zł |  |  | 1100 mb drogi |  |
| 11 | Budowa drogi w Tadajówce | Zadanie własne gminy | 2005 | 118 983 zł | 118 983 zł |  |  | 495 mb drogi gminnej |  |
| 12 | Budowa ul.Przemysłowej i ul.Przedwiośnie w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 90 000 zł | 90 000 zł |  |  | 110 mb drogi gminnej |  |
| 13 | Budowa ul.Nowej w Kliczewie | Zadanie własne gminy | 2005 | 85 000 zł | 85 000 zł |  |  | 450 mb drogi gminnej |  |
| 14 | Projekt ul.Topolowej w Kosewie | Zadanie własne gminy | 2005 | 6 000 zł | 6 000 zł |  |  | dokumentacja |  |
| 15 | Projekt i budowa ul.Poniatowskiej w Brudnicach | Zadanie własne gminy | 2005 2006 | 74 000 zł | 74 000 zł |  |  | 285 mb drogi gminnej |  |
| 16 | Modernizacja ul.Krótkiej we Wiadrowie | Zadanie własne gminy | 2005 | 20 000 zł | 20 000 zł |  |  | 60 mb drogi gminnej |  |
| 17 | Projekt i budowa drogi Chamsk-Olszewo-Sadowo-Zielona ( I etap) | Zadanie własne gminy | 2005 2006 | 658 000 zł | 188 000 zł |  | 470 000 zł | 5,8 km drogi gminnej (w I etapie 2 km) | ZPORR działanie 3.1- 3.2 obszary wiejskie |
| 18 | Modernizacja ul.Żeromskiego w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2006 | 120 000 zł | 120 000 zł |  |  | 3500 m2 nawierzchni bitumicznej |  |
| 19 | Budowa łącznika pomiędzy ul.Bpa Wetmańskiego i ul.Kościuszki w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 2006 | 48 000 zł | 48 000 zł |  |  | 60 mb drogi gminnej, parking na 20 samochodów osobowych |  |
| 20 | Budowa parkingu przy ul.Lidzbarkiej | Zadanie własne gminy | 2006 | 75 000 zł | 75 000 zł |  |  | 1800 m2 powierzchni parkingowej |  |
| 21 | Wykup gruntu i budowa pieszojezdni pomiędzy ul.Kościuszki i ul.Szpitalną w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2006 | 125 000 zł | 125 000 zł |  |  | 110 mb pieszojezdni |  |
| 22 | Budowa drogi Będzymin-Rzężawy | Zadanie własne gminy | 2006 | 550 000 zł | 110 000 zł |  | 440 000 zł | 2,2 km drogi gminnej | ZPORR działanie 3.1 obszary wiejskie |
| 23 | Projekt i budowa ul.Nowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2006 | 90 000 zł | 90 000 zł |  |  | 300 mb drogi gminnej |  |
| 24 | Projekt i budowa ul.Brzozowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2006 | 90 000 zł | 90 000 zł |  |  | 300 mb drogi gminnej |  |
| 25 | Projekt i budowa ul.Wiatracznej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2006 | 95 000 zł | 95 000 zł |  |  | 300 mb drogi gminnej |  |
| 26 | Budowa ul.Witosa w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 2006 | 82000 zł | 82000 zł |  |  | 288 m drogi gminnej |  |
| 27 | Budowa Plac Rynek w Poniatowie | Zadanie własne gminy | 2006 | 100000 zł | 100000 zł |  |  | 300 mb ulicy |  |
|  |  | Razem | 2005 | 1 511 533 zł | 1 301 533 zł |  | 210 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2006 | 1 897 000 zł | 1167 000 zł |  | 730 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2005-2006 | 3 408 533 zł | 2 468 533 zł |  | 940 000 zł |  |  |

| 1.2. Program budowy i modernizacji ulic i dróg gminnych w latach 2007- 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne fundusze | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych |
| 1 | Wykup gruntu i budowa obwodnicy miejskiej (I etap) | Zadanie własne gminy | 2007 2008 | 4 900 000 zł | 600 000 zł |  | 4 300 000 zł | 2,8 km obwodnicy miejskiej wyłączenie ruchu ciężkiego z centrum miasta | ZPORR Działanie 3.1 |
| 2 | Kontynuacja budowy drogi Dębsk-Sadłowo | Zadanie własne gminy Żuromin i Bieżuń | 2008 | 960 000 zł | 150 000 zł |  | 810 000 zł | 3,2 km dróg gminnych | ZPORR Działanie 3.1 |
| 3 | Budowa drogi Kosewo-Zielona | Zadanie własne gminy Żuromin i Kuczbork | 2009 | 1 020 000 zł | 150 000 zł |  | 870 000 zł | 3,4 km dróg gminnych | ZPORR Działanie 3.1 |
| 4 | Budowa drogi Poniatowo-Franciszkowo | Zadanie własne gminy | 2007 | 930 000 zł | 150 000 zł |  | 780 000 zł | 3,1 km grogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 |
| 5 | Budowa drogi Młudzyn-Poniatowo | Zadanie własne gminy | 2010 | 900 000 zł | 100 000 zł |  | 800 000 zł | 3,05 km drogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 |
| 6 | Budowa ul.Chełmickiego we Franciszkowie | Zadanie własne gminy | 2007 | 180 000 zł | 60 000 zł |  | 120 000 zł | 600 mb drogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 |
| 7 | Budowa ul.Wiatracznej w Chamsku | Zadanie własne gminy | 2007 | 70 000 zł | 70 000 zł |  |  | 250 mb drogi gminnej |  |
| 8 | Budowa drogi Kliczewo-Kosewo | Zadanie własne gminy | 2010 | 400 000 zł | 50 000 zł |  | 350 000 zł | 1,45 km drogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 |
| 9 | Wykup gruntu i budowa ul.Mazurskiej w Żurominie (II etap obwodnicy) | Zadanie własne gminy | 2008 2009 | 2 100 000 zł | 400 000 zł |  | 1 700 000 zł | 1,65 km obwodnicy | ZPORR Działanie 3.1 |
| 10 | Kontunuacja budowy ul.Przemysłowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2007 | 110 000 zł | 110 000 zł |  |  | 220 mb drogi gminnej |  |
| 11 | Kontynuacja budowy drogi Chamsk-Olszewo-Sadowo-Zielona (II etap) | Zadanie własne gminy | 2007 | 900 000 zł | 100 000 zł |  | 800 000 zł | 5,8 km drogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 - 3.2 |
| 14 | Budowa ul.Okrężna w Rozwozinie | Zadanie własne gminy | 2008 | 180 000 zł | 180 000 zł |  |  | 1,2 km drogi gminnej |  |
| 15 | Budowa ul.Topolowej w Kosewie | Zadanie własne gminy | 2007 | 100 000 zł | 100 000 zł |  |  | 300 mb drogi gminnej |  |
| 16 | Budowa drogi Brudnice-Poniatowo | Zadanie własne gminy | 2010 | 690 000 zł | 100 000 zł |  | 590 000 zł | 2,3 km drogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 - 3.2 |
| 17 | Modernizacja i budowa ul.Słonecznej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2007 | 280 000 zł | 280 000 zł |  |  | 525 mb drogi gminnej |  |
| 18 | Projekt i budowa ul.Zielonej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2007 | 200 000 zł | 200 000 zł |  |  | 250 mb drogi gminnej |  |
| 19 | Projekt i budowa ul.Kołowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2009 | 350 000 zł | 350 000 zł |  |  | 610 mb drogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 |
| 20 | Budowa ul.19-Stycznia w Poniatowie | Zadanie własne gminy | 2009 | 250 000 zł | 250 000 zł |  |  | 420 mb drogi gminnej |  |
| 21 | Budowa ul.Wiatracznej w Chamsku | Zadanie własne gminy | 2007 | 70 000 zł | 70 000 zł |  |  | 180 mb drogi gminnej |  |
| 22 | Budowa ul.Kasztanowej w Chamsku | Zadanie własne gminy | 2008 | 60 000 zł | 60 000 zł |  |  | 160 mb drogi gminnej |  |
| 24 | Budowa ul.Chełmickiego we Franciszkowie | Zadanie własne gminy | 2007 | 160 000 zł | 160 000 zł |  |  | 720 mb drogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 - 3.2 |
| 25 | Budowa ul.Cichej w Chamsku | Zadanie własne gminy | 2008 | 50 000 zł | 50 000 zł |  |  | 100 mb drogi gminnej |  |
| 26 | Budowa ul.Chrobrego i ul.Maczka w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2007 | 150000 zł | 150000 zł |  |  | 250 m drogi gminnej |  |
| 27 | Budowa drogi Rozwozin-Rzężawy | Zadanie własne gminy | 2007 2008 2009 | 550000 zł | 100000 zł |  | 450000 zł | 2,13 km drogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 - 3.2 |
| 28 | Budowa drogi Chamsk-Dębsk | Zadanie własne gminy | 2008 | 770000 zł | 125000 zł |  | 645000 zł | 3,5 km drogi gminnej | ZPORR Działanie 3.1 - 3.2 |
|  |  | Razem | 2007 | 5 700 000 zł | 1 750 000 zł |  | 39500 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2008 | 5620 000 zł | 865 000 zł |  | 4755 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2009 | 3070 000 zł | 1050 000 zł |  | 2020 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2010 | 1 990 000 zł | 450 000 zł |  | 1 540 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2007-2010 | 16380 000 zł | 4115 000 zł |  | 12265 000 zł |  |  |

| 2. Program budowy kanalizacji sanitarnej i zagospodarowania odpadów w mieście i gminie w latach 2005- 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadania inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych i innych funduszach pomocowych |
| 1 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mickiewicza w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 45 000 zł | 5 000 zł |  | 40 000 zł | 130 mb sieci kanalizacyjnej |  |
| 2 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.ks.Żbikowskiego w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 52 000 zł | 52 000 zł |  |  | 150 mb sieci kanalizacyjnej |  |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Targowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 72 000 zł | 72 000 zł |  |  | 170 mb sieci kanalizacyjnej |  |
| 4 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie | Zadanie własne gminy | 2006 2007 2008 | 360 000 zł | 40 000 zł |  | 320 000 zł | Skanalizowanie miejscowości Dąbrowa | ZPORR działanie 3.1 obszary wiejskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ |
| 5 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej we Wiadrowie | Zadanie własne gminy | 2007 2008 | 450 000 zł | 60 000 zł |  | 390 000 zł | Skanalizowanie miejscowości Wiadrowo | ZPORR działanie 3.1 obszary wiejskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 6 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie (I etap) | Zadanie własne gminy | 2008 2009 2010 | 450 000 zł | 60 000 zł |  | 390 000 zł | I etap skanalizowania miejscowości Poniatowo | ZPORR działanie 3.1 obszary wiejskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 7 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Chamsku (I etap) | Zadanie własne gminy | 2009 2010 | 450 000 zł | 60 000 zł |  | 390 000 zł | I etap skanalizowania miejscowości Chamsk | ZPORR działanie 3.1 obszary wiejskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ |
| 8 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Brudnicach | Zadanie własne gminy | 2010 | 380 000 zł | 50 000 zł |  | 330 000 zł | Skanalizowanie miejscowości Brudnice | ZPORR działanie 3.1 obszary wiejskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ |
| 9 | Budowa sortowni, system selektywnej zbiórki odpadów | Zadanie własne gminy | 2005 2006 2007 | 1700 000 zł | 800000 zł |  | 900 000 zł | Zagospodarowanie odpadów komunalnych | ZPORR działanie 3.1 obszary wiejskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ |
| 10 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mławskiej | Zadanie własne gminy | 2007 | 120000 zł | 15000 zł |  | 105000 zł | 160 mb sieci kanalizacyjnej | ZPORR działanie 3.1 obszary wiejskie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ |
|  |  | Razem | 2005 | 369 000 zł | 329 000 zł |  | 40 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2006 | 910 000 zł | 510 000 zł |  | 500 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2005-2006 | 1 279 000 zł | 839 000 zł |  | 540 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2007 | 1080 000 zł | 155 000 zł |  | 825 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2008 | 360 000 zł | 40 000 zł |  | 320 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2009 | 520 000 zł | 90 000 zł |  | 430 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2010 | 840 000 zł | 90 000 zł |  | 750 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2007-2010 | 2 800 000 zł | 375 000 zł |  | 2 325 000 zł |  |  |

| 3. Program budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy w latach 2005- 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadania inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne fundusze | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych i innych funduszach pomocowych |
| 1 | Przebudowa kanalizacji deszcowej w ul.Żeromskiego w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 130 000 zł | 130 000 zł |  |  | Odwodnienie skrzyżowania przy ZS nr1 i ul.Żeromskiego |  |
| 2 | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Wólce Kliczewskiej | Zadanie własne gminy ZDP | 2006 | 90 000 zł | 50 000 zł |  | 40 000 zł | Odwodnienie miejscowości |  |
| 3 | Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Wspólnej w Kliczewie Dużym | Zadanie własne gminy ZDP | 2008 | 90 000 zł | 50 000 zł |  | 40 000 zł | Odwodnienie ulicy |  |
| 4 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Wyzwolenia i Lidzbarskiej w Żurominie | Zadanie własne gminy MZDW | 2010 | 500 000 zł | 50 000 zł |  | 450 000 zł | Uregulowanie odpływających wód opadowych miasta |  |
| 5 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Zamojskiego w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2008 | 240 000 zł | 80 000 zł |  | 160 000 zł | Uregulowanie odpływających wód opadowych miasta |  |
| 6 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Szpitalnej w Żurominie | Zadanie własne gminy ZDP | 2010 | 220 000 zł | 20 000 zł |  | 200 000 zł | Odwodnienie ulicy |  |
| 7 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Targowej i ul.Wierzbowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2007 | 80 000 zł | 80 000 zł |  |  | Uregulowanie odpływających wód opadowych miasta |  |
|  |  | Razem | 2005 | 130 000 zł | 130 000 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2006 | 90 000 zł | 50 000 zł |  | 40 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2007-2010 | 1 130 000 zł | 280 000 zł |  | 850 000 zł |  |  |

| 4.1. Program modernizacji chodników i budowy ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w latach 2005- 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych i innych funduszach pomocowych |
| 1 | Modernizacja chodnika przy ul.Mickiewicza w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 45 000 zł | 45 000 zł |  |  | 750 m2 chodnika |  |
| 2 | Modernizacja chodnika przy ul.Lenartowicza w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 60 000 zł | 60 000 zł |  |  | 1000 m2 chodnika |  |
| 3 | Modernizacja chodnika przy ul. Zamojskiego w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 30 000 zł | 30 000 zł |  |  | 500 m2 chodnika |  |
| 4 | Modernizacja chodnika przy ul.Żeromskiego w Zurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 30 000 zł | 30 000 zł |  |  | 500 m2 chodnika |  |
| 5 | Modernizacja chodnika przy ul.Targowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 60 000 zł | 60 000 zł |  |  | 1000 m2 chodnika |  |
| 6 | Projekt, wykup gruntu i budowa chodnika do Brudnic | MZDW | 2005 2006 | 60 000 zł | 60 000 zł |  |  | 715 m2 chodnika |  |
| 7 | Budowa chodnika w Raczynach | MZDW | 2005 2006 | 210 000 zł | 50 000 zł |  | 160 000 zł | 1 km bieżący chodnika 1 km bieżący kanalizacji deszczowej |  |
| 8 | Budowa chodnika przy ul.Żuromińskiej w Olszewie | ZDP | 2006 | 30 000 zł | 15 000 zł |  | 15 000 zł | 600 m2 chodnika |  |
| 9 | Budowa chodnika przy ul.Jagiełły w Rzężawach | ZDP | 2006 | 20 000 zł | 10 000 zł |  | 10 000 zł | 350 m2 chodnika |  |
| 10 | Budowa chodnika w Wólce Kliczewskiej | ZDP | 2006 | 30 000 zł | 20 000 zł |  | 10 000 zł | 500 m2 chodnika |  |
| 11 | Modernizacja chodnika przy ul.Olszewskiej w Żurominie | ZDP | 2006 | 45 000 zł | 20 000 zł |  | 25 000 zł | 700 m2 chodnika |  |
| 12 | Projekt i budowa chodnika Żuromin-Wiadrowo | ZDP | 2005 2006 | 135 000 zł | 90 000 zł |  | 45 000 zł | 800 m2 chodnika, 450 mb kanalizacji deszczowej | ZPORR Działanie 3.1 (towarzysząca infrastruktura drogowa) |
| 13 | Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Poniatowa | Zadanie własne gminy | 2006 | 60 000 zł | 35 000 zł |  | 25 000 zł | 750 mb ścieżki rowerowej | ZPORR Działanie 3.1 (towarzysząca infrastruktura drogowa) |
|  |  | Razem | 2005 | 295 000 zł | 295 000 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2006 | 520 000 zł | 230 000 zł |  | 290000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2005-2006 | 815 000 zł | 525 000 zł |  | 290 000 zł |  |  |

| 4.2. Program modernizacji chodników i budowy ścieżek rowerowych przy drogach gminnych w latach 2007- 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych i innych funduszach pomocowych |
| 1 | Budowa chodników na osiedlu "Cicha" w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2009 2010 | 140 000 zł | 140 000 zł |  |  | 2500 m2 chodnika |  |
| 2 | Modernizacja chodnika przy ul. Zamojskiego w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2009 | 60 000 zł | 60 000 zł |  |  | 1000 m2 chodnika |  |
| 3 | Budowa chodnika przy ul.Przemysłowej w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2007 | 60 000 zł | 60 000 zł |  |  | 1050 m2 chodnika |  |
| 4 | Budowa ścieżki rowerowej do Poniatowa | Zadanie własne gminy | 2009 | 180 000 zł | 30 000 zł |  | 150 000 zł | 3 km bieżące ścieżki rowerowej | ZPORR Działanie 3.1 |
| 5 | Budowa chodnika w Rozwozinie | ZDP | 2009 | 72 000 zł | 40 000 zł |  | 32 000 zł | 1200 m2 chodnika |  |
| 6 | Modernizacja chodnika przy ul.Żuromińskiej w Olszewie | ZDP | 2007 | 72 000 zł | 40 000 zł |  | 32 000 zł | 1200 m2 chodnika |  |
| 7 | Budowa chodnika w Brudnicach | MZDW | 2007 | 144 000 zł | 44 000 zł |  | 100 000 zł | 2400 m2 chodnika | ZPORR Działanie 3.1 |
| 8 | Budowa chodnika we Franciszkowie | MZDW | 2007 | 90 000 zł | 30 000 zł |  | 60 000 zł | 1500 m2 chodnika |  |
| 9 | Budowa chodnika przy ul.Wspólnej w Kliczewie | ZDP | 2007 | 54 000 zł | 34 000 zł |  | 20 000 zł | 900 m2 chodnika |  |
| 10 | Budowa chodników na osiedlu "Żeromskiego" w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2009 | 50 000 zł | 50 000 zł |  |  | 800 m2 chodnika |  |
| 11 | Budowa chodnika w Będzyminie | MZDW | 2007 2008 | 210 000 zł | 50 000 zł |  | 160 000 zł | 1500 m2 chodnika 1 km bieżący kanalizacji deszczowej | ZPORR Działanie 3.1 |
| 12 | Budowa chodnika przy ul.Jagiełły w Rzężawach | ZDP | 2008 | 60 000 zł | 30 000 zł |  | 30 000 zł | 1000 m2 chodnika |  |
| 13 | Budowa chodnika w Nadratowie Nowym | ZDP | 2008 | 60 000 zł | 30 000 zł |  | 30 000 zł | 1000 m2 chodnika |  |
| 14 | Budowa chodnika w Cierpigorzu | Zadanie własne gminy | 2008 | 50 000 zł | 50 000 zł |  |  | 850 m2 chodnika |  |
| 15 | Budowa chodników w Dąbrowie | MZDW | 2007 2008 | 135 000 zł | 35 000 zł |  | 100 000 zł | 2250 m2 chodnika | ZPORR Działanie 3.1 |
| 16 | Budowa chodnika w Dąbrowicach | ZDP | 2008 | 45 000 zł | 25 000 zł |  | 20 000 zł | 750 m2 chodnika |  |
| 17 | Budowa chodnika w Wólce Kliczewskiej | ZDP | 2009 | 40 000 zł | 30 000 zł |  | 10 000 zł | 400 m2 chodnka |  |
| 18 | Budowa chodnika w Raczynach | MZDW | 2010 | 100 000 zł | 30 000 zł |  | 70 000 zł | 1500 m2 chodnika |  |
| 19 | Budowa chodnika przy ul.Olszewskiej (lewa strona) | ZDP | 2009 | 52 000 zł | 40 000 zł |  | 12 000 zł | 520 m2 chodnika |  |
| 20 | Budowa chodników przy ul.Osiedlowej | Zadanie własne gminy | 2008 | 60 000 zł | 60 000 zł |  |  | 1500 m2 chodnika |  |
| 21 | Modernizacja i budowa chodników przy ul.Słonecznej | Zadanie własne gminy | 2008 2009 | 120 000 zł | 120 000 zł |  |  | 1200 m2 chodnika |  |
| 22 | Budowa chodnika przy ul.Warszawskiej | MZDW | 2007 | 60 000 zł | 20 000 zł |  | 40 000 zł | 900 m2 chodnika |  |
| 23 | Budowa scieżki rowerowej Poniatowo-Brudnice wzdłuż rzeki Wkry | Zadanie własne gminy | 2010 | 180 000 zł | 30 000 zł |  | 150 000 zł | 4 km bieżące szutrowej ścieżki rowerowej | ZPORR Działanie 3.1 |
| 24 | Budowa ścieżki rowerowej do Franciszkowa | Zadanie własne gminy | 2010 | 450000 zł | 45000 zł |  | 405000 zł | 3 km bieżące chodnika | ZPORR Działanie 3.1 |
| 25 | Budowa chodnika przy ul.Parkowej w Poniatowie | Zadanie własne gminy | 2007 | 90000 zł | 45000 zł |  | 45000 zł | 800 m chodnika | ZPORR Działanie 3.1 |
| 26 | Budowa chodnika w Młudzynie | Zadanie własne gminy | 2008 | 60000 zł | 60000 zł |  |  | 550 mb chodnika | ZPORR Działanie 3.1 |
| 27 | Budowa chodnika we Franciszkowie | Zadanie własne gminy | 2007 | 100000 zł | 25000 zł |  | 75000 zł | 1 km bieżący chodnika | ZPORR Działanie 3.1 |
| 28 | Budowa chodnika 19stycznia w Poniatowie | Zadanie własne gminy | 2008 2009 2010 | 100000 zł | 50000 zł |  | 50000 zł | 1 km bieżący chodnika | ZPORR Działanie 3.1 |
|  |  | Razem | 2007 | 690 000 zł | 322 000 zł |  | 368 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2008 | 700 000 zł | 350 000 zł |  | 350 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2009 | 624 000 zł | 420 000 zł |  | 204 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2010 | 880 000 zł | 211 000 zł |  | 669 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2007-2010 | 2894 000 zł | 1 303 000 zł |  | 1591 000 zł |  |  |

| 5. Program rozbudowy struktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy w latach 2007- 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadania inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych i innych funduszach pomocowych |
| 1 | Projekt i budowa basenu przyszkolnego 12,5mX25m | Zadanie własne gminy Wspłudział samorządu Powiatu Zuromiskiego | 2008 2009 2010 | 7 000 000 zł | 1 500 000 zł |  | 6 000 000 zł | Basen o wymiarach 12.5 x 25 | MEN, MiS ZPORR Priorytet 3. Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa |
| 2 | Budowa rekreacyjnej ścieżki rowerowej Żuromin-Brudnice-"wzdłuż rzeki Wry"-Poniatowo-Żuromin | Zadanie własne gminy | 2007-2010 | koszty umieszczono w programie 4 |  |  |  | Rowerowa ścieżka rekreacyjna o długości 7,9 km | ZPORR Priorytet 3. Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa |
| 3 | Budowa małej sali gimnastycznej przy SSP w Kliczewie | Zadanie własne gminy | 2008 | 300 000 zł | 60 000 zł |  | 240 000 zł |  | ZPORR Priorytet 3. Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa |
| 4 | Budowa boiska sportowego przy SSP w Poniatowie | Zadanie własne gminy | 2008 | 80 000 zł | 40 000 zł |  | 40 000 zł |  | ZPORR Priorytet 3. Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa |
|  |  | Razem | 2007-2010 | 7 380 000 zł | 1 600 000 zł |  | 6 280 000 zł |  |  |

| 6. Program odnowy obszarów wiejskich w latach 2005- 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadania inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych i innych funduszach pomocowych |
| 1 | Przebudowa Remizy OSP i Domu Ludowego w Dębsku | Zadanie własne gminy | 2005 | 25 000 zł | 25 000 zł |  |  |  |  |
| 2 | Urządzanie centrów wsi - Poniatowo - Chamsk | Zadanie własne gminy | 2008 2010 | 400 000 zł | 40 000 zł |  | 360 000 zł |  | SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora rozwoju obszarów wiejskich (SPO ROL) Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Działanie 3.2.3 |
| 3 | Remonty Remiz OSP i Domów Ludowych i świetlic na terenie gminy | Zadanie własne gminy | 2005-2010 | 105 000 zł | 105 000 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2005 | 42 500 zł | 42 500 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2006 | 17 500 zł | 17 500 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2005-2006 | 60 000 zł | 60 000 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2007-2010 | 470 000 zł | 110 000 zł |  | 360 000 zł |  |  |

| 7. Program rozbudowy i modernizacji obiektów komunalnych w latach 2005- 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadania inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych i innych funduszach pomocowych |
| 1 | Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury Adaptacja pomieszeń. | Zadanie własne gminy | 2005 2006 2007 | 210 000 zł | 210 000 zł |  |  | Dodatkowe pomieszczenia o powierzchni 160 m2 |  |
| 2 | Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni miejskiej do ZS Nr 1 w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 200 000 zł | 60 000 zł |  | 140 000 zł | Zasilenie budynków ZS Nr 1 z kotłowni miejskiej "Wyzwolenia" | Żuromińskie Zakłady Komunalne |
| 3 | Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 200 000 zł | 45 000 zł |  | 155 000 zł | Wymiana stolarki okiennej w bloku "B" i bloku sportowym | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 4 | Remont kotłowni w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 20 000 zł | 20 000 zł |  |  | Modernizacja kotłowni Montaż peca na biopaliwa |  |
| 5 | Remont kuchni w Zespole Szkół Nr 1 w Żuromionie | Zadanie własne gminy | 2005 | 45 000 zł | 20 000 zł |  | 25 000 zł | Dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymaganych standardów | Fundusze Wojewody Mazowieckiego |
| 6 | Remont łazienek w Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2005 | 40 000 zł | 40 000 zł |  |  | Dostosowanie łazienek do wymaganych standardów |  |
| 7 | Remont kotłowni i pomieszczeń oddziału przedszkolnego w SSP Chamsk | Zadanie własne gminy | 2005 | 25 000 zł | 10 000 zł |  | 15 000 zł | Montaż peca na biopaliwa. Poprawa stanu technicznego pomieszczeń OP | Fundusze Urzędu Marszałkowskiego |
| 8 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2009 2010 | 280 000 zł | 45 000 zł |  | 235 000 zł | Zmniejszenie strat cieplnych | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 9 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2010 | 190 000 zł | 25 000 zł |  | 165 000 zł | Zmniejszenie strat cieplnych | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 10 | Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Wyzwolenia, Przemysłowej, Warszawskiej i Zamojskiego | Zadanie własne gminy | 2006-2010 | 300 000 zł | 100 000 zł |  | 200 000 zł | Zmniejszenie strat cieplnych | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 11 | Budowa noclegowni (8 pomieszczeń socjalnych) | Zadanie własne gminy | 2008 2009 | 900 000 zł | 200 000 zł |  | 700 000 zł | Oddanie do użytku nowych lokali | Fundusze Urzędu Marszałkowskiego |
| 12 | Przebudowa dachu w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Żurominie | Zadanie własne gminy | 2007 | 250000 zł | 250000 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2005 | 600 000 zł | 265 000 zł |  | 335 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2006 | 120 000 zł | 120 000 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2005-2006 | 720 000 zł | 385 000 zł |  | 335 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2007 | 370 000 zł | 370 000 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2008 | 370 000 zł | 95 000 zł |  | 120 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2009 | 880 000 zł | 70 000 zł |  | 810 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2010 | 320 000 zł | 105 000 zł |  | 215 000 zł |  |  |
|  |  | Razem | 2007-2010 | 1940 000 zł | 640 000 zł |  | 1 300 000 zł |  |  |

| 8. Program informatyzacji i rozwoju e=-administracji gminy w latach 2005- 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Źródła finansowania |  |  |  |  |
| Lp | Zadania inwestycyjne | Instytucje i podmioty uczestniczące | Okres realizacji | Szacunkowe koszty | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki UE inne | Oczekiwane rezultaty | Umiejscowienie zadania inwestycyjnego w programach Operacyijnych Funduszy Strukturalnych i innych funduszach pomocowych |
| 1 | Wymiana i zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | Zadanie własne gminy | 2005 2006 | 40 000 zł | 40 000 zł |  |  | Zinformatyzowany Urząd MiG |  |
| 2 | Zakup oprogramowania do Wydziału Finansów i Ewidencji Ludności | Zadanie własne gminy | 2005 | 5 000 zł | 5 000 zł |  |  | Zinformatyzowany Urząd MiG |  |
| 3 | Wprowadzenie e-administracji Urzędu Gminy i Miasta | Zadanie własne gminy | 2007-2008 | 60 000 zł |  |  | 45 000 zł | Obsługa e-administracja | ZPORR |
|  |  | Razem | 2005 | 30 000 zł | 30 000 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2006 | 15 000 zł | 15 000 zł |  |  |  |  |
|  |  | Razem | 2007-2010 | 60 000 zł | 15 000 zł |  | 45 000 zł |  |  |

7.2.  Plan finansowy na lata 2005 – 2006

Szacowane koszty i źródła finansowania zadań planu rozwoju lokalnego w latach

2005 – 2006 prezentuje poniższy plan finansowy.

| Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2005 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródła finansowania | 2005 | 2006 | Razem w latach 2005-2006 |
| Budżet gminy | 2 759 033,00 zł | 1 878 000,00 zł | 4 637 033,00 zł |
| Budżet państwa |  |  | 0,00 zł |
| Środki prywatne |  |  | 0,00 zł |
| Środki UE |  | 635 000,00 zł | 635 000,00 zł |
| Inne |  | 372 000,00 zł | 372 000,00 zł |
| Razem | 2 759 033,00 zł | 2 885 000,00 zł | 5 644 033,00 zł |

VIII. Programy nieinwestycyjne  z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i miasta wraz z

planowanymi  działaniami do realizacji w latach

2005-2010

8.1. Lista programów nieinwestycyjnych.

| 1 | Program ograniczania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia oraz dostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. |
| --- | --- |
| 2 | Program dożywiania dzieci. |
| 3 | Program „Bezpieczna gmina”. |
| 4 | Program pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków. |
| 5 | Program upowszechniania kultury oraz aktywnych form rekreacji. |
| 6 | Program wzmacniania tożsamości mieszkańców Gminy. |
| 7 | Program porządkowania gospodarki przestrzennej i estetyzacji Gminy. |
| 8 | Program wspierania ochrony środowiska i rozwijania zachowań proekologicznych mieszkańców. |
| 9 | Program aktywizacji turystyczno – rekreacyjnej Gminy. |
| 10 | Program wspierania rozwoju gospodarki i promocja Gminy. |

Planowane działania w poszczególnych programach.

Pola zaciemnione określają czas planowanej realizacji działań.

| 1. Program ograniczania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia oraz dostosowania kwalifikacji rynku pracy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane działania | Instytucje i podmioty | 2005-2006 | 2007-2010 |
| 1 | Opracowanie polityki – programu ograniczania i przeciwdziałania bezrobociu. | Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy |  |  |
| 2 | Współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów aktywizujących zawodowo bezrobotnych | Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy |  |  |
| 3 | Prowadzenie monitoringu lokalnego rynku pracy | Urząd Gminy |  |  |

| 2. Program dożywiania dzieci |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane działania | Instytucje i podmioty | 2005-2006 | 2007-2010 |
| 1 | Organizacja systemu dożywiania dzieci w okresie szkolnym oraz w czasie ferii i wakacji. | Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |
| 2 | Współpraca z różnymi organizacjami na rzecz organizacji systemu dożywiania dzieci. | CARiTAS, MGOPS, Szkoły, Rady Sołeckie |  |  |

–

| 3. Program „Bezpieczna gmina” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane działania | Instytucje i podmioty | 2005-2006 | 2007-2010 |
| 1 | Rozbudowa monitoringu na terenie miasta | Miasto i Gmina |  |  |
| 2 | Prowadzenie stałego nadzoru na ulicach i drogach przez Straż Miejską i Policję | Policja, Miasto i Gmina |  |  |
| 3 | Przygotowanie i realizacja programów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. | Policja, Szkoły i przedszkola samorządowe |  |  |

| 4. Program pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane działania | Instytucje i podmioty |  | 2005-2006 | 2007-2010 |
| 1 | Organizacja szkoleń dla rodziców dotyczących sposobów radzenia sobie z zagrożeniami narkomanii i alkoholizmu dzieci. | Policja, szkoły, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnie dla dzieci i młodzieży, Świetlica Socjoterapeutyczna |  |  |  |
| 2 | Cykliczny monitoring, prowadzenie badań (ankiet) wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych szkodliwych zjawisk. | Policja, szkoły, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnie dla dzieci i młodzieży, Świetlica Socjoterapeutyczna |  |  |  |
| 3 | Przygotowanie i realizacja programów zapobiegania uzależnieniom | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poradnie dla dzieci i młodzieży, policja, szkoły |  |  |  |
| 4 | Wzmocnienie egzekwowania prawa dotyczącego zakazu sprzedaży i konsumpcji alkoholu przez nieletnich oraz w miejscach publicznych. | Policja, szkoły, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, |  |  |  |
| 5. Program upowszechniania kultury oraz aktywnych form rekreacji |  |  |  |  |  |
|  | Planowane działania |  | Instytucje i podmioty | 2005-2006 | 2007-2010 |
| 1 | Stworzenie bazy danych obejmującej obiekty dziedzictwa kulturowego. |  | Urząd Gminy, Woj. Konserwator Zabytków, |  |  |
| 2 | Utworzenie ośrodka informatyczno-czytelniczego w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej |  | Biblioteka Powiatowo-Miejska ,Urząd Gminy i Miasta, Urząd Powiatu |  |  |
| 3 | Przygotowanie i realizacja programów promujących zabytki, tradycje, kulturę i ekologie. |  | Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, muzea i galerie, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych i Nadleśnictwa, LOP |  |  |
| 4 | Realizacja wspólnych programów z Gminami Powiatu Żuromińskiego i Miastami Powiatów ościennych popularyzujących dziedzictwo kulturowe. |  | Urzędy Powiatów, Miast i gmin, Domy Kultury, |  |  |
| 5 | Stworzenie stałego kalendarza wszystkich imprez organizowanych w Gminie w zakresie kultury, sportu i rekreacji. |  | Żuromińskie Centrum Kultury |  |  |
| 6 | Stworzenie programu umożliwiającego mieszkańcom realizację projektów w zakresie kultury. |  | Żuromińskie Centrum Kultury |  |  |

| 6. Program wzmacniania tożsamości mieszkańców Gminy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane działania | Instytucje i podmioty | 2005-2006 | 2007-2010 |
| 1 | Opracowanie i realizacja programu rozwijania i utrwalania więzi grupowych | Rady Sołeckie, Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenia |  |  |
| 2 | Opracowanie i realizacja programu ograniczania problemu wykluczenia społecznego | Stowarzyszenia, MGOPS, Fundacje, poradnie specjalistyczne, wolontariat |  |  |
| 3 | Pomoc Gminy w realizacji przedsięwzięć w zakresie resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie | Poradnie specjalistyczne, wolontariat |  |  |
| 4 | Przygotowanie i realizacja programów w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych i wolontariatu przez absolwentów | Stowarzyszenia, MGOPS, Fundacje, Poradnie specjalistyczne, wolontariat, CARiTAS |  |  |
| 5 | Opracowanie i realizacja programu aktywizacji udziału w życiu Gminy osób niepełnosprawnych i osób starszych | CARiTAS, Rady Sołeckie, Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna, wolontariat |  |  |
| 6 | Upowszechnianie wiedzy nt. historii i zasobów Gminy wśród mieszkańców | Szkoły, Biblioteka, Rady Sołeckie |  |  |
| 7 | Wdrożenie systemu informowania mieszkańców o sprawach dotyczących społeczności lokalnej i możliwości współdecydowania o rozwoju Gminy | Żuromińskie Centrum Kultury |  |  |
| 7. Program porządkowania gospodarki przestrzennej i estetyzacji Gminy |  |  |  |  |
|  | Planowane działania | Instytucje i podmioty | 2005-2006 | 2007-2010 |
| 1 | Aktualizacja Planu Zagospodarowania Miasta i Gminy (wdrożenie polityki Gminy w zakresie ładu przestrzennego) | Urząd Gminy, wykonawca wybrany w drodze przetargu publicznego |  |  |
| 2 | Stworzenie i realizacja programu podniesienia estetyki Gminy | Urząd Gminy, wykonawca wybrany w drodze przetargu publicznego |  |  |
| 3 | Uruchomienie współpracy z właścicielami Posesji w zakresie utrzymania czystości | Urząd Miasta i Gminy, Rada Miejska, Rady Sołeckie, mieszkańcy |  |  |
| 4 | Opracowanie i wdrożenie, wspólnie z Powiatem Żuromińskim zasad i zakresu współpracy (opracowanie katalogu wspólnych przedsięwzięć) | Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, Urząd Powiatu |  |  |

| 8. Program wspierania ochrony środowiska i rozwijania zachowań proekologicznych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane działania | Instytucje i podmioty | 2005-2006 | 2007-2010 |
| 1 | Opracowanie kompleksowego programu zagospodarowania odpadów - uporządkowanie systemu odbioru śmieci (w tym wdrożenie systemu segregacji odpadów stałych, z wymogiem segregacji w gospodarstwach domowych) | Urząd Miasta i Gminy Żuromińskie Zakłady Komunalne, Gminy Powiatu Żuromińskiego |  |  |
| 2 | Opracowanie analizy oceny stopnia szkodliwości miejskiego wysypiska śmieci, monitorowanie oraz egzekwowanie likwidacji ewentualnych zagrożeń | Urząd Miasta i Gminy Żuromińskie Zakłady Komunalne, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna |  |  |
| 3 | Realizacja programu promującego zachowania proekologiczne wśród mieszkańców | Urząd Gminy Rada Miejska, Rady Sołeckie, |  |  |
| 4 | Wdrożenie programu zagospodarowania terenów zieleni oraz centrów miejscowości – Programy Odnowy Wsi | Rady Sołeckie, mieszkańcy wsi, Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy |  |  |
| 5 | Monitorowanie stanu równowagi pomiędzy rozwojem funkcji społeczno-gospodarczych a stanem środowiska przyrodniczego | Rada Miejska, Urząd miasta i Gminy, Woj. Inspektor. Ochr. Środ., |  |  |
| 6 | Wdrożenie projektów edukacji proekologicznej w szkołach i przedszkolach | Dyrektorzy placówek oświatowych |  |  |
| 7 | Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – preferencje dla producentów oraz użytkowników biomasy | Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, Stow. Na Rzecz Odnawialnych Źródeł Energii |  |  |

| 9. Program aktywizacji turystyczno – rekreacyjnej Gminy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane działania | Instytucje i podmioty | 2005-2006 | 2007-2010 |
|  | Zainicjowanie opracowania programu rozwoju turystyki i rekreacji bazującego na lokalnych zasobach i tradycjach wraz z programem rozwoju agroturystyki | Urząd Miasta i Gminy, Stowarzyszenia działające na rzecz sporu i rekreacji, Rady Sołeckie |  |  |
|  | Współpraca w zakresie rozwijania oferty turystycznej z gminami sąsiadującymi | Jednostki Samorządów gmin ościennych |  |  |
|  | Nawiązanie współpracy z organizacjami branży turystycznej | Firmy prowadzące działalność turystyczną |  |  |
|  | Wprowadzenie preferencji dla przedsiębiorców rozwijających bazę i infrastrukturę turystyczną | Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, przedsiębiorcy, mieszkańcy |  |  |

1

| 10. Program wspierania rozwoju gospodarki i promocja Gminy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planowane działania | Instytucje i podmioty | 2005-2006 | 2007-2010 |
| 1 | Opracowanie i wdrożenie polityki wspierania rozwoju gospodarczego Gminy, w tym: - wspieranie rozwoju organizacyjnych form współdziałania producentów, - wspieranie działań na rzecz rozwijania rynku pierwotnego dla specjalistycznej produkcji rolnej, - wspieranie działań rolników rozpoczynających produkcję biomasy, - wspieranie rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji owoców miękkich, warzyw i kwiatów, - pozyskiwania inwestorów zewnętrznych (wprowadzenie ulg podatkowych dla nowych inwestycji tworzących miejsca pracy). | Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, producenci rolni, stowarzyszenia |  |  |
| 2 | Stałe udostępnianie informacji o warunkach inwestowania w Gminie. | Urząd Gminy |  |  |
| 3 | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego programu promocji Gminy, w tym: - promowania gospodarstw agroturystycznych w Internecie i mediach, - realizacja programu promocji produktu lokalnego | Rada Gminy, Urząd Gminy, Rady Sołeckie, stowarzyszenia |  |  |
| 4 | Wspieranie organizacyjno – prawne przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą. | Urząd Gminy |  |  |
| 5 | Współpraca z innymi samorządami na rzecz tworzenia Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Lokalnego Funduszu Pożyczkowego. | J.S.T. |  |  |

IX. System wdrażania, monitorowania i oceny Planu Rozwoju Lokalnego

9.1. Cele Programu Rozwoju Lokalnego

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców.

2. Rozwijanie inicjatyw mieszkańców.

3. Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów Gminy.

4. Wzmacnianie poczucia tożsamości z Gminą.

5. Rozwijanie umiejętności współdziałania mieszkańców.

6. Efektywne wykorzystanie środków na cele społeczne.

7. Wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem się mieszkańców wokół wspólnych

idei i celów.

9.2. Założenia Programu Rozwoju Lokalnego

- Każdego roku będą przyjmowane wraz z budżetem programy społeczne służące realizacji priorytetowych celów strategicznych i zadań Planu Rozwoju Lokalnego.

2.  Gmina będzie prowadziła bazę danych o organizacjach pozarządowych i realizowanych

przez nie działaniach i projektach oraz osiąganych rezultatach.

3.  Władze Miasta i Gminy będą udzielały wsparcia nowotworzonym organizacjom

pozarządowym.

9.3. Procedura przyjęcia i wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego

1. Burmistrz może wnioskować do Rady Miejskiej o powołanie w jej ramach  doraźnej Komisji ds.

rozwoju lokalnego.

2. Rada Miejska powołuje Komisję ds. rozwoju lokalnego uchwałą.

3. Komisja składa się z wyznaczonych przez Radę Miejską radnych oraz kluczowych dla  rozwoju

Miasta i Gminy partnerów społeczno-gospodarczych.

4. W posiedzeniach Komisji udział mogą brać przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i

Urzędu Wojewódzkiego, członkowie zespołu zadaniowego oraz niezależni eksperci.

5. Do zadań Komisji należy:

- opiniowanie projektu planu rozwoju lokalnego przygotowanego przez horyzontalny zespół zadaniowy i rekomendowanie go Radzie Miejskiej do przyjęcia uchwałą

- formułowanie wniosków do planu lub sposobów jego realizacji

6. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego, przygotowanego przez zespół ds. rozwoju lokalnego i zaopiniowanego przez Komisję

7. Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego oraz powierza  jego wykonanie Burmistrzowi.

8. W celu realizacji uchwały Rady Miejskiej Burmistrz powołuje z grona wybranych pracowników Urzędu zespół ds. realizacji planu rozwoju lokalnego, wyznaczając jednocześnie z jego składu Przewodniczącego.

9. Do kompetencji Zespołu ds. realizacji planu rozwoju lokalnego należy:

- Koordynowanie realizacji PRL

- Monitorowanie realizacji PRL

- Prowadzenie komunikacji społecznej i PR Planu Rozwoju Lokalnego

9.4. System monitorowania i oceny realizacji planu rozwoju lokalnego

    - Monitoring społeczny obejmuje zbieranie informacji poprzez:

- gromadzenie opinii i wniosków przekazywanych do władz Miejskich z inicjatywy mieszkańców

- przeprowadzanie, opracowywanie i udostępnianie wyników badań   prowadzonych wśród mieszkańców przez lub na zlecenie Burmistrza

- zbieranie opinii wśród mieszkańców w ramach bezpośrednich spotkań

- zbieranie opinii wśród mieszkańców w ramach spotkań prowadzonych  przez zespoły zadaniowe i projektowe w trakcie przygotowywania, realizacji i oceny  przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę lub z jej udziałem.